

**I. Общие положения**

Регламент описывает отношения, связанные с прохождением разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая присоединение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры, при строительстве, реконструкции линейных объектов (далее - разрешительные процедуры) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках в государственной собственности Ростовской области, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Для целей настоящего Регламента применяются следующие основные термины:

- Линейный объект - сети инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, канализации (водоотведения), связи) и транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги местного значения и подъезды от автомобильных дорог общего пользования), и другие связанные с ними сооружения (элементы);

- Заинтересованное лицо – физическое или юридическое лицо, планирующее осуществлять строительство линейного объекта**;**

- Заявитель - физическое или юридическое лицо, обращающееся в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области для прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры;

- Ответственный государственный орган - орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области;

- Ответственный государственный орган градостроительства – орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий полномочия в области градостроительной деятельности;

- Ответственный орган – орган местного самоуправления, осуществляющий распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

- Ответственный орган градостроительства – орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в области градостроительной деятельности;

- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»;

- Ресурсоснабжающая организация (РСО) - организация, осуществляющая эксплуатацию инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, уполномоченная на заключение договоров на технологическое присоединение.

- Межевой план - документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или частях земельного участка. Межевой план является результатом кадастровых работ, выполненных лицом, имеющим квалификационный аттестат кадастрового инженера.

Перечень линейных объектов, при строительстве, реконструкции которых применяется настоящий Регламент:

1. Сети инженерно-технического обеспечения и другие связанные с ними сооружения (элементы) от места присоединения к системам коммунальной инфраструктуры до строящихся (реконструируемых) объектов, расположенных на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Сети инженерно-технического обеспечения, подъездные автомобильные дороги и другие связанные ними сооружения (элементы) от места присоединения к системам коммунальной и транспортной инфраструктуры до строящихся (реконструируемых) объектов (комплекса объектов) капитального строительства основного назначения, расположенных на предоставленном земельном участке:

кабельные, воздушные и кабельно-воздушные линии электропередачи, в том числе кабельные линии электропередачи, исполненные в блочной канализации, а также электроустановки напряжением до 10 киловольт включительно;

водопроводы внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно;

самотечные сети канализации (водоотведения) внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно, напорные сети канализации (водоотведения) внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно;

подземные, наземные, надземные газопроводы низкого давления до   
0,005 мегапаскаля, среднего – от 0,005 до 0,3 мегапаскаля внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно, средства электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов, а также газорегуляторные пункты;

тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно;

подъезды от автомобильных дорог общего пользования к земельному участку, на котором расположен основной объект капитального строительства, в том числе переходно-скоростные полосы (карманы), съезды, выезды, примыкания, площадки для остановки автомобилей;

линейно-кабельные сооружения связи и кабельные линии электросвязи.

3. Внутриквартальные распределительные сети инженерно-технического обеспечения и другие связанные с ними сооружения (элементы), строящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки и (или) проектами межевания:

кабельные, воздушные и кабельно-воздушные линии электропередачи, в том числе кабельные линии электропередачи, исполненные в блочной канализации, а также электроустановки напряжением до 10 киловольт включительно;

водопроводы внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно;

самотечные и (или) напорные сети канализации (водоотведения) внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно;

подземные, наземные, надземные газопроводы низкого давления до   
0,005 мегапаскаля, среднего – от 0,005 до 0,3 мегапаскаля внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно, средства электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов, а также газорегуляторные пункты;

тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до   
115 градусов Цельсия внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно;

линейно-кабельные сооружения связи и кабельные линии электросвязи.

4.  Линейные объекты и другие связанные с ними сооружения (элементы) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, канализации (водоотведения), связи, автомобильные дороги местного значения, при реконструкции которых не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов и для которых требуется установление сервитутов.

Прохождение разрешительных процедур возможно по одному из следующих вариантов:

1. Обращение Заинтересованного лица в РСО или заключения договора на технологическое присоединение к системам инженерной инфраструктуры.

В качестве Заявителя при прохождении разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры, выступает РСО, действующая в рамках исполнения заключенного договора на технологическое присоединение.

2. Обращение Заинтересованного лица в качестве Заявителя в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области для прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры, в целях строительства, реконструкции линейных объектов.

**II. Порядок прохождения разрешительных процедур в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.**

Строительство, реконструкция линейных объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, включает следующие этапы:

1) выбор земельного участка для строительства;

2) выполнение кадастровых работ в отношении выбранного земельного участка;

3) государственный кадастровый учет выбранного земельного участка;

4) предоставление земельного участка для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования места размещения объекта;

5) государственная регистрация прав на земельный участок, в том числе ограничений (обременений) прав и договоров аренды, субаренды, безвозмездного срочного пользования земельного участка, заключенных на срок более одного года;

6) проектирование линейного объекта;

7) строительство линейного объекта;

8) государственная регистрация прав на линейный объект.

Блок-схема этапов при строительстве, реконструкции линейных объектов на территории Ростовской области приведена в Приложении 6.

К разрешительным процедурам, связанным с обращением Заявителя в органы государственной власти и органы местного самоуправления, относятся:

1) выбор земельного участка для строительства;

2) государственный кадастровый учет выбранного земельного участка;

3) предоставление земельного участка для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования места размещения объекта;

4) государственная регистрация прав на земельный участок, в том числе ограничений (обременений) прав и договоров аренды, субаренды, безвозмездного срочного пользования земельного участка, заключенных на срок более одного года;

5) государственная регистрация прав на линейный объект.

Прохождение разрешительных процедур предполагает предоставление органами государственной власти и органами местного самоуправления соответствующих государственных и муниципальных услуг.

В муниципальных образованиях Ростовской области государственные и муниципальные услуги, входящие в разрешительные процедуры, предоставляются следующими органами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги** | **Наименование разрешительной процедуры, в рамках которой предоставляется государственная (муниципальная) услуга** |
| 1. | Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в области градостроительной деятельности | Выбор земельного участка для строительства |
| 2. | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области;  отделы Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области | Государственный кадастровый учет выбранного земельного участка |
| 3. | Органы местного самоуправления, осуществляющие распоряжение земельными участками | Предоставление земельного участка для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования места размещения объекта |
| 4. | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области;  территориальные отделы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области | Государственная регистрация прав на земельный участок, в том числе ограничений (обременений) прав и договоров аренды, субаренды, безвозмездного срочного пользования земельного участка, заключенных на срок более одного года |
| 5. | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области;  территориальные отделы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области | Государственная регистрация прав на линейный объект |

В предоставлении государственных и муниципальных услуг участвуют МФЦ Ростовской области (в части осуществления функций, определенных статьей 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

Перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги в рамках разрешительных процедур, территориальных отделов, осуществляющих государственную регистрацию прав, а также МФЦ Ростовской области, организующих предоставление указанных государственных (муниципальных) услуг, приведен в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5.

**Выбор земельного участка для строительства**

Заявитель обращается в Ответственный орган градостроительства непосредственно либо через МФЦ для выбора земельного участка и предварительного согласования места размещения объекта со следующими документами:

1. Перечень необходимых документов, подлежащих представлению заявителем:

1.1. Заявление.

В данном заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка.

1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя.

1.3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на представление интересов заявителя или иной документ, удостоверяющий права (полномочия).

1.4. Технико-экономическое обоснование или необходимые расчеты (при наличии).

2. Перечень необходимых документов, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

2.1. Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей).

2.2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц).

2.3. Технические условия (для ресурсоснабжающих организаций).

Непредставление Заявителем документов, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении соответствующей услуги.

Ответственный орган градостроительства осуществляет проверку представленных документов на наличие необходимых документов, а также на соответствие приложенных к заявлению документов действующему законодательству Российской Федерации.

В случае соответствия приложенных к заявлению документов действующему законодательству Российской Федерации, Ответственный орган градостроительства проводит обследование свободного земельного участка на соответствие экологическим и градостроительным условиям для рассмотрения вопроса о возможности его предоставления.

Проверка представленных документов и обследование свободного земельного участка осуществляются в течение пяти дней с момента подачи документов Заявителем.

В случае положительного рассмотрения ответственный орган градостроительства информирует население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства путем публикации сообщения в официальных средствах массовой информации муниципального образования.

В случае поступления в течение тридцати дней с момента размещения указанной публикации обращений иных лиц по вопросам предоставления земельных участков для строительства линейного объекта, предоставление земельного участка для строительства линейного объекта осуществляется без предварительного согласования.

При отсутствии обращений иных лиц по вопросам предоставления земельных участков для строительства линейного объекта Ответственный орган градостроительства обеспечивает выбор земельного участка на основе документов государственного кадастра недвижимости и документов землеустройства с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей территории и недр в ее границах.

Сведения государственного кадастра недвижимости, в том числе кадастровый план территории, кадастровые выписки смежных земельных участков, запрашиваются Ответственным органом градостроительства в рамках межведомственного взаимодействия.

Ответственный орган градостроительства получает информацию о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих земельных участков объектами инженерной, транспортной инфраструктур, технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанная информация предоставляется бесплатно соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, муниципальными организациями и организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в двухнедельный срок со дня получения запроса от Ответственного органа градостроительства.

С учетом полученных сведений Ответственный орган градостроительства подготавливает варианты размещения объекта в целях определения места его размещения и осуществляет согласование вариантов размещения объекта с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, муниципальными организациями.

Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора.

Ответственный орган градостроительства принимает решение о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка, или об отказе в размещении объекта.

Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории либо об отказе в размещении объекта выдается заявителю ответственным органом в семидневный срок со дня утверждения указанного решения. В случае обращения заявителя через МФЦ копия указанного решения выдается через МФЦ.

**Государственный кадастровый учет выбранного земельного участка**

После проведения кадастровых работ Заявитель обращается в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости непосредственно либо через МФЦ в порядке, установленном статьями 20, 21, 22 Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AC5363A160823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510DC2G6AFJ)а от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Для включения в государственный кадастр недвижимости (ГКН) сведений о выбранном земельном участке предоставляются следующие документы:

1. Заявление.

2. Межевой план.

3. Документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя Заявителя (если с заявлением обращается представитель Заявителя).

Заявление о кадастровом учете и необходимые для кадастрового учета документы могут быть направлены в орган кадастрового учета посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Орган государственного кадастрового учета осуществляет постановку земельного участка на кадастровый учет в течение восьми дней. По результатам кадастрового учета Заявителю выдается кадастровый паспорт земельного участка.

**Предоставление земельного участка для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования места размещения объекта**

Заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного участка для строительства, обращается в Ответственный орган непосредственно либо через МФЦ со следующими документами:

1. Перечень необходимых документов, подлежащих представлению заявителем:

1.1. Заявление.

1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя.

1.3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на представление интересов заявителя или иной документ, удостоверяющий права (полномочия).

2. Перечень необходимых документов, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

2.1. Кадастровый паспорт земельного участка.

2.2. Выписка из ЕГРИП (в случае оформления земельного участка на индивидуального предпринимателя).

2.3. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц).

2.4. Постановление об утверждении материалов предварительного согласования.

Непредставление Заявителем документов, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении соответствующей услуги.

Ответственный орган осуществляет проверку представленных документов на наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также на соответствие документов действующему законодательству Российской Федерации.

В случае если документы, находящиеся в распоряжении органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, не представлены Заявителем по собственной инициативе, Ответственный орган самостоятельно (без участия Заявителя) в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает от соответствующих органов необходимые документы (сведения, содержащиеся в них):

- кадастровый паспорт земельного участка

- выписку из ЕГРИП;

- выписку из ЕГРЮЛ;

- постановление об утверждении материалов предварительного согласования.

Ответственный орган осуществляет подготовку проекта решения органа местного самоуправления о предоставлении в аренду земельного участка для строительства.

Проект решения подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления и направляется на подпись главе муниципального образования.

После утверждения решения органа местного самоуправления ответственный орган в течение трех рабочих дней подготавливает проект договора аренды земельного участка, включающего расчет размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2012 № 120 «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области».

Обязательными для включения в договор являются следующие условия:

- предоставление Заявителем арендодателю (которым является Ответственный орган) не позднее чем за десять рабочих дней до начала строительства, реконструкции проектной документации для линейных объектов, предусмотренной частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-информирование Заявителем арендодателя о начале и сроках разрытия земельного участка, предоставляемого для строительства линейного объекта (не позднее чем за десять дней до начала разрытия);

- осуществление разрытия в соответствии со сроками, предусмотренными в проекте организации строительства проектной документации, требованиями к содержанию элементов благоустройства при проведении строительных работ, установленными в правилах благоустройства территории муниципального образования;

- выполнение благоустройства территории после завершения разрытия и окончания строительства линейного объекта;

- представление Заявителем арендодателю в течение десяти рабочих дней после окончания строительства, реконструкции, выполнения благоустройства территории безвозмездно сведений о созданных линейных объектах, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (в виде схемы, отображающей расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка), для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Решение органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка, проект договора аренды земельного участка направляются в течение двух рабочих дней Заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.

Арендодатель в целях выполнения Заявителем условий договора:

- в течение одного рабочего дня с момента получения от Заявителя проектной документации направляет ее в Ответственный орган градостроительства для размещения в ИСОГД;

- в течение одного рабочего дня с момента получения от Заявителя информации о начале и сроках разрытия земельного участка направляет соответствующие сведения в уполномоченный орган, ответственный за благоустройство территории;

- в течение одного рабочего дня с момента получения от Заявителя сведений о создании линейных объектов в виде схемы, отображающей расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, направляет указанную схему в Ответственный орган градостроительства;

- направляет сведения об окончании строительства, реконструкции, выполнения благоустройства территории в уполномоченный орган, ответственный за благоустройство территории.

Ответственный орган градостроительства проводит анализ поступивших сведений о проектной документации, о созданных линейных объектах (в виде схемы, отображающей расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка) и принимает решение по порядку их учета в ИСОГД в соответствии с приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

В момент формирования записи в Книге регистрации документов проектной документации, схеме, отображающей расположение сетей инженерно-технического обеспечения, присваиваются регистрационные номера.

После размещения проектной документации, схемы, отображающей расположение сетей инженерно-технического обеспечения, в ИСОГД Ответственный орган градостроительства направляет арендодателю уведомления об их размещении с указанием регистрационных номеров и даты размещения указанных документов в ИСОГД.

Уполномоченный орган, ответственный за благоустройство территории, в течение одного рабочего дня с момента получения от арендодателя сведений о начале и сроках разрытия информирует заинтересованные органы и организации (в том числе экстренные оперативные службы, ГИБДД, РСО) в целях обеспечения функционирования объектов транспортной и инженерной инфраструктур.

Уполномоченный орган, ответственный за благоустройство территории, на основании предоставленных арендодателем сведений об окончании строительства, реконструкции, выполнения благоустройства территории, проводит осмотр с оформлением акта обследования и направляет арендодателю уведомление о выполнении работ в соответствии с требованиями к содержанию элементов благоустройства при проведении строительных работ, установленными в правилах благоустройства территории муниципального образования.

**Государственная регистрация прав на земельный участок, в том числе ограничений (обременений) прав и договоров аренды, субаренды, безвозмездного срочного пользования земельного участка, заключенных на срок более одного года**

В целях осуществления государственной регистрации прав на земельный участок, в том числе ограничений (обременений) прав (договоров аренды, субаренды, безвозмездного срочного пользования земельного участка, заключенных на срок более одного года) Заявитель или Ответственный орган представляет необходимые документы в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ABA94B994A44F883B77EEADDAE5CAF7634DE6D8A8B2607FC236199FCBDE9EDE2636D81CAEBE9A2D0rFY6L) от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации), в орган осуществляющий государственную регистрацию прав, МФЦ либо Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области (далее – Филиал).

Государственная регистрация прав, ограничений (обременений) прав и вышеуказанных договоров в отношении земельного участка осуществляется в течение семи рабочих дней, в том случае если отсутствует необходимость получения сведений и документов, находящихся в распоряжении иных органов государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственных им организаций на основании межведомственных запросов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ABA94B994A44F883B77EEADDAE5CAF7634DE6D8A8B2607FC236199FCBDE9EDE2636D81CAEBE9A2D0rFY6L) от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон о предоставлении услуг).

**Государственная регистрация прав на линейный объект**

Государственная регистрация права собственности на линейный объект осуществляется в соответствии со статьей 25.3 Закона о регистрации в течение семи рабочих дней, в том случае если отсутствует необходимость получения сведений и документов, находящихся в распоряжении иных органов государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственных им организаций на основании межведомственных запросов в соответствии с Законом о предоставлении услуг.

В целях осуществления государственной регистрации права собственности на линейный объект Заявитель представляет необходимые документы в порядке, установленном Законом о регистрации, в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, МФЦ либо Филиал.

Информирование Заявителя о проведенной государственной регистрации прав на линейный объект осуществляется посредством смс-сервиса либо иных технических средств (при наличии технической возможности).

**III. Организация сопровождения прохождения разрешительных процедур в** **сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры, при строительстве (реконструкции) линейных объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена**

В целях организации сопровождения Заявителя, оказания ему необходимой помощи и содействия при прохождении разрешительных процедур в муниципальном образовании определяется орган местного самоуправления (структурное подразделение), ответственный за сопровождение Заявителей с момента их обращения в органы власти до момента завершения прохождения всех предусмотренных разрешительных процедур (далее – Орган по сопровождению Заявителей).

В муниципальном образовании создается коллегиальный орган – Рабочая группа по мониторингу и сопровождению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры (далее – Рабочая группа). В состав Рабочей группы включаются представители всех органов власти и организаций, предоставляющих (участвующих в предоставлении) государственных и муниципальных услуг в рамках разрешительных процедур.

К основным задачам Рабочей группы относятся:

– обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предоставляющих в муниципальном образовании государственные (муниципальные) услуги в рамках разрешительных процедур, а также иных органов власти и организаций, участвующих в предоставлении соответствующих государственных (муниципальных) услуг;

– мониторинг прохождения Заявителями предусмотренных разрешительных процедур;

– принятие и реализация необходимых решений по вопросам, возникающим при прохождении Заявителями разрешительных процедур.

Орган по сопровождению Заявителей ведет постоянный мониторинг прохождения Заявителями предусмотренных разрешительных процедур в муниципальном образовании (с вынесением результатов мониторинга и возникающих вопросов на рассмотрение Рабочей группы).

Участниками мониторинга прохождения разрешительных процедур в муниципальном образовании (далее – Участник мониторинга) являются:

– территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, ответственные за предоставление в муниципальном образовании государственных услуг, входящих в разрешительные процедуры;

– органы местного самоуправления, ответственные за предоставление в муниципальном образовании муниципальных услуг, входящих в разрешительные процедуры;

– МФЦ, ответственный за организацию предоставления в муниципальном образовании государственных и муниципальных услуг, входящих в разрешительные процедуры;

– иные органы власти и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, входящих в разрешительные процедуры.

В течение одного дня с момента приема от Заявителя документов на получение государственной (муниципальной) услуги в рамках разрешительных процедур Участник мониторинга информирует об этом Орган по сопровождению Заявителей.

В течение одного дня с момента выдачи Заявителю документов по результатам принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги Участник мониторинга информирует о выдаче документов Орган по сопровождению Заявителей.

В случае возникновения у Участника мониторинга проблемных вопросов (в том числе при получении необходимых документов и согласований от органов власти и организаций, участвующих в предоставлении государственных (муниципальных) услуг), которые могут повлиять на своевременное предоставление услуг Заявителю, Участник мониторинга информирует об этом Орган по сопровождению Заявителей для оперативного вынесения вопросов на рассмотрение Рабочей группы.

Заявитель вправе направить обращение о решении возникающих вопросов при прохождении разрешительных процедур в Рабочую группу (непосредственно, передав в Орган по сопровождению Заявителей, передав Участнику мониторинга).

Блок–схема организации мониторинга прохождения разрешительных процедур в муниципальном образовании при строительстве (реконструкции) линейных объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, приведена в Приложении 7.

**IV. Порядок прохождения процедур в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области**

Строительство, реконструкция линейных объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Ростовской области, включает следующие этапы:

- согласование установления сервитута, в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, для строительства;

- выполнение кадастровых работ в отношении части земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области;

- осуществление государственного кадастрового учета в отношении части земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области;

- принятие решения о заключении с Заявителем соглашения об установлении частного сервитута либо об отказе в установлении частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области;

- государственная регистрация сервитута земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области;

- проектирование линейного объекта, включая инженерные изыскания;

- строительство линейного объекта;

- государственная регистрация прав на линейный объект, расположенный на земельном участке, находящемся в государственной собственности Ростовской области.

Блок-схема этапов при строительстве, реконструкции линейных объектов на территории Ростовской области приведена в Приложении 6.

Прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая присоединение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры, при строительстве, реконструкции линейных объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Ростовской области, включает следующие этапы:

- согласование установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, для строительства;

- осуществление государственного кадастрового учета в отношении части земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области;

- принятие решения о заключении с Заявителем соглашения об установлении частного сервитута либо об отказе в установлении частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области;

- государственная регистрация сервитута земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области;

- государственная регистрация прав на линейный объект, расположенный на земельном участке, находящемся в государственной собственности Ростовской области.

**Согласование установления сервитута, в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, для строительства**

Для установления частного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области, Заявитель обращается с заявлением об установлении частного сервитута в Ответственный государственный орган. В заявлении должно быть указано, что установление сервитута требуется для строительства (реконструкции) линейных объектов, а также указана причина: почему строительство (реконструкция) линейного объекта не может быть обеспечено без установления сервитута.

Ответственный государственный орган в течение пяти дней со дня поступления заявления об установлении частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, направляет в Ответственный государственный орган градостроительства, землепользователю, землевладельцу, арендатору данного земельного участка, в случае если земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении, аренде, уведомление указанным лицам о планируемом установлении сервитута с целью получения от них предварительного согласия на установление сервитута.

Ответственный государственный орган градостроительства в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления готовит заключение о возможности строительства, реконструкции линейных объектов на данном земельном участке и о невозможности строительства, реконструкции линейных объектов на другом (соседнем) земельном участке с учетом требований СНиП, иных норм и правил.

Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, в течение пяти дней со дня поступления уведомления об установлении сервитута направляет в Ответственный государственный орган предварительное согласие на установление сервитута (с возможным указанием, в том числе на отсутствие финансовых и иных претензий по дальнейшему использованию земельного участка).

Ответственный государственный орган в течение пяти дней со дня поступления заключения Ответственного государственного органа градостроительства, согласия землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, принимает решение об установлении сервитута и о заключении с Заявителем соглашения об установлении частного сервитута либо об отказе в установлении сервитута. В решении об отказе в установлении сервитута должны быть указаны основания отказа.

В течение трех дней со дня принятия решения об установлении сервитута либо об отказе в установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, Ответственный государственный орган направляет Заявителю такое решение.

В случае принятия Ответственным государственным органом решения об установлении частного сервитута Заявитель проводит кадастровые работы по межеванию земельного участка в целях определения части земельного участка, на который устанавливается сервитут.

Проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка в целях определения части земельного участка, на который устанавливается сервитут, осуществляется по согласованию с Ответственным государственным органом.

Обязанность по оформлению сервитута (проведение кадастровых работ, внесение изменений в государственный кадастр недвижимости) возлагается на Заявителя, в пользу которого устанавливается сервитут.

После внесения изменений в государственный кадастр недвижимости, в части определения границ и площади части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут, Заявитель обращается с заявлением о заключении соглашения об установлении частного сервитута на земельном участке, находящемся в государственной собственности Ростовской области, в Ответственный государственный орган.

Ответственный государственный орган проводит мероприятия по оценке части земельного участка в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

После определения размера платы за право ограниченного пользования земельным участком, находящимся в государственной собственности Ростовской области, Ответственный государственный орган в течение пяти дней со дня проведения оценки готовит проект соглашения об установлении частного сервитута, в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области.

Соглашение об установлении сервитута должно содержать:

- сведения о сторонах соглашения;

- сведения об обременяемом земельном участке (местоположение, площадь, кадастровый номер);

- цели и задачи установления сервитута;

- пределы действия (местоположение) сервитута на земельном участке;

- размер платы за сервитут и порядок ее внесения;

- иные права и обязанности сторон.

В течение трех дней со дня подготовки соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, Ответственный государственный орган направляет Заявителю такое соглашение.

В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, его установка возможна только в судебном порядке согласно [пункту 3 статьи 274](consultantplus://offline/ref=22EAEC5B37FD92376C6A7331ED60E3EA0EEEB6C6E1E203F768A1952645A742E3A2DC47EA061EB1CA2Ey6L) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сервитут должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

**V. Порядок прохождения процедур в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности**

Строительство, реконструкция линейных объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, включает следующие этапы:

- согласование установления сервитута, в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для строительства;

- выполнение кадастровых работ в отношении части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

- осуществление государственного кадастрового учета в отношении части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

- принятие решения о заключении с Заявителем соглашения об установлении частного сервитута либо об отказе в установлении частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

- государственная регистрация сервитута земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

- проектирование линейного объекта, включая инженерные изыскания;

- строительство линейного объекта;

- государственная регистрация прав на линейный объект, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.

Блок-схема этапов при строительстве, реконструкции линейных объектов на территории Ростовской области приведена в Приложении 6.

Прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая присоединение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры, при строительстве, реконструкции линейных объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, включает следующие этапы:

- согласование установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для строительства;

- осуществление государственного кадастрового учета в отношении части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

- принятие решения о заключении с Заявителем соглашения об установлении частного сервитута либо об отказе в установлении частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

- государственная регистрация сервитута земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

- государственная регистрация прав на линейный объект, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.

**Согласование установления сервитута, в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для строительства**

Для установления частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, Заявитель обращается с заявлением об установлении частного сервитута в Ответственный орган. В заявлении должно быть указано, что установление сервитута требуется для строительства (реконструкции) линейных объектов, а также указана причина: почему строительство (реконструкция) линейного объекта не может быть обеспечена без установления сервитута.

Ответственный орган в течение пяти дней со дня поступления заявления об установлении частного сервитута на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, направляет в Ответственный орган градостроительства, землепользователю, землевладельцу, арендатору данного земельного участка, в случае если земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении, аренде, уведомление указанным лицам о планируемом установлении сервитута с целью получения от них предварительного согласия на установление сервитута.

Ответственный орган градостроительства в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления готовит заключение о возможности строительства, реконструкции линейных объектов на данном земельном участке и о невозможности строительства, реконструкции линейных объектов на другом (соседнем) земельном участке с учетом требований СНиП, иных норм и правил.

Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в течение пяти дней со дня поступления уведомления об установлении сервитута направляет в Ответственный орган предварительное согласие на установление сервитута (с возможным указанием, в том числе на отсутствие финансовых и иных претензий по дальнейшему использованию земельного участка).

Ответственный орган в течение пяти дней со дня поступления заключения Ответственного органа градостроительства, согласия землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, принимает решение об установлении сервитута либо об отказе в установлении сервитута. В решении об отказе в установлении частного сервитута должны быть указаны основания отказа.

В течение трех дней со дня принятия решения об установлении сервитута либо об отказе в установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, Ответственный орган направляет Заявителю такое решение.

В случае принятия Ответственным органом решения об установлении частного сервитута Заявитель проводит кадастровые работы по межеванию земельного участка в целях определения части земельного участка, на который устанавливается сервитут.

Проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка в целях определения части земельного участка, на который устанавливается сервитут, осуществляется по согласованию с Ответственным органом.

Обязанность по оформлению сервитута (проведение кадастровых работ, внесение изменений в государственный кадастр недвижимости) возлагается на Заявителя, в пользу которого устанавливается сервитут.

После внесения изменений в государственный кадастр недвижимости, в части определения границ и площади части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут, Заявитель обращается с заявлением о заключении соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в Ответственный орган.

Ответственный орган проводит мероприятия по оценке части земельного участка в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

После определения размера платы за право ограниченного пользования земельным участком, находящимся в муниципальной собственности, Ответственный орган в течение пяти дней со дня проведения оценки готовит проект соглашения об установлении частного сервитута, в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Соглашение об установлении сервитута должно содержать:

- сведения о сторонах соглашения;

- сведения об обременяемом земельном участке (местоположение, площадь, кадастровый номер);

- цели и задачи установления сервитута;

- пределы действия (местоположение) сервитута на земельном участке;

- размер платы за сервитут и порядок ее внесения;

- иные права и обязанности сторон.

В течение трех дней со дня подготовки соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, Ответственный орган направляет Заявителю такое соглашение.

В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, его установка возможна только в судебном порядке согласно [пункту 3 статьи 274](consultantplus://offline/ref=22EAEC5B37FD92376C6A7331ED60E3EA0EEEB6C6E1E203F768A1952645A742E3A2DC47EA061EB1CA2Ey6L) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сервитут должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

**Государственный кадастровый учет сервитута**

После проведения кадастровых работ по межеванию земельного участка в целях определения части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут, Заявитель обращается в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости непосредственно либо через МФЦ в порядке, установленном Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AC5363A160823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510DC2G6AFJ)ом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Для включения в государственный кадастр недвижимости (ГКН) сведений о части земельного участка предоставляются следующие документы:

1. Заявление.

2. Межевой план.

3. Документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя Заявителя (если с заявлением обращается представитель Заявителя).

4. Копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право собственности Заявителя на объект недвижимости (земельный участок) либо подтверждающего установленное или устанавливаемое ограничение (обременение) вещных прав на такой объект недвижимости в пользу Заявителя (в случае отсутствия в ГКН сведений о зарегистрированном праве этого Заявителя на такой объект недвижимости.

Заявление о кадастровом учете и необходимые для кадастрового учета документы могут быть направлены в орган кадастрового учета посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Орган государственного кадастрового учета осуществляет постановку земельного участка на кадастровый учет в течение восьми дней.

По результатам кадастрового учета Заявителю выдается кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут, с включенной частью земельного участка.

**Государственная регистрация сервитута**

Государственная регистрация сервитута земельного участка, находящегося в государственной собственности Ростовской области, муниципальной собственности, на основании соглашения об установлении частного сервитута осуществляется в соответствии со статьей 27 Закона о регистрации в течение семи рабочих дней, в том случае, если отсутствует необходимость получения сведений и документов, находящихся в распоряжении иных органов государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственных им организаций на основании межведомственных запросов в соответствии с Законом о предоставлении услуг.

Заявитель представляет необходимые документы в порядке, установленном Законом о регистрации, в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, МФЦ либо Филиал.

На государственную регистрацию частного сервитута представляются следующие документы:

1. 3аявление о государственной регистрации сервитута.

2. Документы, подтверждающие полномочия представителя собственника земельного участка или лица, в пользу которого установлен сервитут, в том числе полномочия представителя юридического лица действовать от имени данного юридического лица.

3. Представитель юридического лица предъявляет учредительные документы юридического лица или нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица.

4. Соглашение о частном сервитуте либо вступившее в законную силу решение суда об установлении сервитута.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора (соглашения) об установлении сервитута лицом, не являющегося руководителем или иным лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности.

6. Документ, подтверждающий полномочия представителя органа государственной власти или органа местного самоуправления действовать от имени данного органа, установившего сервитут.

7. Кадастровый паспорт земельного участка, на котором отмечена сфера действия сервитута, если сервитут относится к части земельного участка. (п. 2 ст.27)

8. Иные документы, которые в установленных законодательством случаях необходимы для государственной регистрации.

Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Без регистрации сервитут нельзя считать установленным.

После регистрации соглашение об установлении сервитута является правоустанавливающим документом, подтверждающим наличие прав на земельный участок для строительства линейного объекта.

Приложение 1

Контактная информация

органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, предоставляющих муниципальную услугу по выбору земельного участка в рамках разрешительных процедур

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование органа | Адрес органа | ФИО и телефон контактного лица | Адрес электронной почты органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Городские округа** | | | | |
| 1. | **город Ростов-на-Дону** | | | |
|  | Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 72 | Мульченко Евгений Игоревич  8 (863)2404890 | E-mail: cityarch@rostov-gorod.ru |
| 2. | **город Азов** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова | Ростовская область, пл. Петровская, 4, каб.6 | Гордов Сергей Валентинович 8(86342)40456 | azovarh@yandex.ru |
| 3. | **город Батайск** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул.Ворошилова, 189 | Рыбалко Ольга Валентиновна 8(86354)58300 | apb@inbox.ru |
| 4. | **город Волгодонск** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Морская, 66 | Забазнов Юрий Сергеевич  8(8639)223904 | zabaznov@vlgd61.ru |
| 5. | **город Гуково** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел архитектуры перспективного планирования и развития города Администрации г.Гуково | Ростовская область, г.Гуково, ул. Карла Маркса, 100 | Воблый Владимир Васильевич 8(86361)52901 | guk-arch@mail.ru |
| 6. | **город Донецк** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской области «Архитектурно-градостроительное бюро» | 346330, Ростовская область, г.Донецк, пр.Мира, 67 | Кузнецова Ольга Александровна 8(86368)22123 | mira4424@rambler.ru |
| 7. | **город Зверево** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация г.Зверево  Главный архитектор г.Зверево | 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул.Обухова, 14, каб.418 | Татевосов Константин Витальевич  8(86355)60058 | zverevo418@mail.ru |
| 8. | **город Каменск-Шахтинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации города | Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Ленина, 70 | Шапкина Наталья Николаевна  8(86365)72622 | natalyashapckina@yandex.ru |
| 9. | **город Новочеркасск** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Новочеркасска | 346411, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Народная, 68/6 | Пчельникова Наталья Александровна  8(8635)245049 | E-mail: uaig@novoch.ru |
| 10. | **город Новошахтинск** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация города  Новошахтинска | Ростовская область,  г. Новошахтинск,  ул. Харьковская, 58 | Солоницин Михаил Владимирович 8(86369)22820  Хропот Николай Владимирович 8(86369)21318 | admn\_nov@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| 11. | **город Таганрог** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом г. Таганрога | Ростовская область,  г. Таганрог,  ул. Греческая, 58 | Ткаченко Георгий Борисович  8(8634)613980 | kui@pbox.ttn.ru |
| 12. | **город Шахты** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Департамент архитектуры, градостроительства и перспективного развития Администрации г.Шахты | 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул.Советская, 187/189, кааб.213 | Геращенко Елена Викторовна  8(863)262321 | dep\_arh@mail.ru |
| **Муниципальные районы** | | | | |
| 1. | **Азовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет имущественных отношений Азовского района | 346780, Ростовская область, г. Азов, ул.Московская, 58  Юридический адрес:  346744, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Ленина, 164а | Багратян Марианна Багратовна  8(86342)51116  Чубаренко Дарья Игоревна  8(86342)51116 | February@azov.donpac.ru |
| 2. | **Аксайский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Аксайского городского поселения | Ростовская область, г.Аксай, ул. Гулаева, 108 | Брижан Василий Сергеевич 8(86350)53757 | gp02021@donpac.ru |
|  | Администрация Большелогского сельского поселения | Ростовская область, х.Большой Лог, ул.Советская, 67 | Деренченко Людмила Георгиевна 8(86350)34147 | sp02022@donpac.ru |
|  | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | Ростовская область, х.Верхнеподпольный, ул.Школьный, 1 | Красова Алена Юрьевна 8(86350)34649 | sp02023@donpac.ru |
|  | Администрация Грушевского сельского поселения | Ростовская область, ст. Грушевская, ул.Советская, 256а | Лютова Наталья Николаевна 8(86350)35647 | sp02024@donpac.ru |
|  | Администрация Истоминского сельского поселения | Ростовская область, п.Дорожный, ул.Центральная, 25а | Сильянов Антон Сергеевич 8(86350)28331 | sp02025@donpac.ru |
|  | Администрация Ленинского сельского поселения | Ростовская область, х.Ленина, ул.Онучкина, 37 | Калачева Наталья Николаевна 8(86350)35331 | [sp02026@donpac.ru](mailto:sp02026@donpac.ru)  admlenino@yandex.ru |
|  | Администрация Мишкинского сельского поселения | Ростовская область, ст.Мишкинская, ул.Просвещения, 27 | Артемьев Александр Николаевич 8(86350)29125 | sp02027@donpac.ru |
|  | Администрация Ольгинского сельского поселения | Ростовская область, ст.Ольгинская, ул.Ленина, 154 | Бесалян Наталья Николаевна 8(86350)38083 | sp02029@donpac.ru |
|  | Администрация Рассветовского сельского поселения | Ростовская область, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 50 | Попенкова Галина Петровна 8(86350)37043 | sp02030@donpac.ru |
|  | Администрация Старочеркасского сельского поселения | Ростовская область, ст.Старочеркасская, ул. Береговая, 30 | Павлухина Светлана Геннадьевна 8(86350)29755 | sp02031@donpac.ru |
|  | Администрация Щепкинского сельского поселения | Ростовская область, п.Октябрьский, ул.Советская, 23 | Малеева Екатерина Борисовна 8(86350)39511 | sp02028@donpac.ru |
|  |  |  |  |  |
| 3. | **Багаевский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор архитектуры и градостроительства Администрации Багаевского района | Ростовская область, Багаевский район, ст.Багаевская, ул.Подройкина, 10 | Лебедева Олеся Леонидовна 8(86357)35388 | leb.olesia@yndex.ru |
| 4. | **Белокалитвенский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | 347045  Ростовская область, г.Белая Калитва, ул.Космонавтов, 3 | 8(86383)28781 | Arhitektura\_b\_k@mail.ru |
| 5. | **Боковский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор архитектуры Администрации Боковского района | Ростовская область, Боковский район, ст.Боковская, пер.Теличенко, 32 | Малахов Александр Николаевич  8(86382)31692 | [bokovsk@donland.ru](mailto:bokovsk@donland.ru), 31692@mail.ru |
| 6. | **Верхнедонской** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Верхнедонского района | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул.Матросова, 12 | Чекунов Андрей Владимирович  8(86364)31175 |  |
| 7. | **Веселовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Веселовского района | 347780, Ростовская область, п.Веселый, пер. Комсомольский, 61 | Семенова Евгения Валерьевна  8(86358)61933 | ssemenovaejen@rambler.ru |
| 8. | **Волгодонской** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Волгодонского района | Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул.Почтовая, 13 | Бурлака Сергей Викторович  8(86394)70838 | [radm@vttc.donpac.ru](mailto:radm@vttc.donpac.ru) |
|  | **Сектор правовой работы**  Администрация Волгодонского района | Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская ул.Почтовая, 9 | Вифлянцев Петр Евсеевич  8(86394)70358 | agro@vttc.donpac.ru |
| 9. | **Дубовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дубовского района Ростовской области | 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, площадь Павших борцов, 1 | Оркиш Ольга Владимировна  8(86377)20488 | GKH6930@mail.ru |
| 10. | **Егорлыкский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел строительства, архитектуры и территориального развития Администрации Егорлыкского района | 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 | Заиченко Олег Александрович  8(86370)22357 | isogdeg@egor.donpac.ru |
| 11. | **Заветинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заветинского района | Ростовская область, с.Заветное, ул.Ломоносова, 24 | Морковская Елена Викторовна  8(86378)21475 | zavetnoe13@gmail.com |
| 12. | **Зерноградский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Зерноградского района | 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 18 | Чернышенко Татьяна Николаевна  8(86359)34976 | kui\_zer@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| 13. | **Зимовниковский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Зимовниковского района | Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Ленина, 114 | Огурцова Марина Владимировна 8(86376)31167  Молчанова Вера Евгеньевна 8(86376)31448 | [sektorisogd@mail.ru](mailto:sektorisogd@mail.ru)  zima.sio@mail.ru |
| 14. | **Кагальницкий** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района | 347700, Ростовская область, ст.Кагальницкая, ул.Калинина, 101 | Моргунов Андрей Владимирович  8(86345)96140 | kaglarch@mail.ru |
| 15. | **Каменский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Каменского района | Ростовская область, Каменский район,  р.п. Глубокий,  пер. Чкалова, 22 | Ванин  Валерий Алексеевич  8(86365)95022 | [archkam@yandex.ru](mailto:archkam@yandex.ru)  [akr@kamensk.donpac.ru](mailto:akr@kamensk.donpac.ru) |
| 16. | **Кашарский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Кашарского района | Ростовская область, Кашарский район, сл.Кашары, ул.Ленина, 58 | Федоров Сергей Александрович  8(86388)21459 | - |
| 17. | **Константиновский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительcтва, электро-, газоснабжения, транспорта и связи Администрация Константиновского района | Ростовская область,  г. Константиновск, ул.25 Октября,70 | Старцев Сергей Алексеевич  8(86393)21180 | admstroy@yandex.ru |
| 18. | **Красносулинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация  Красносулинского района | Ростовская область,  Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11 | Ревин Сергей Петрович, 8(86367)52347 | arhrajon@mail.ru |
| 19. | **Куйбышевский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Куйбышевского района сектор архитектуры и градостроительства | Ростовская область, Куйбышевский район, с.Куйбышево, ул.Куйбышевская, 24 | Джаяни Мария Николаевна  8(86348)31669 | upravkuib@mail.ru |
|  | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Ростовская область, Куйбышевский район, с.Куйбышево, ул.Пролетарская, 26 | Сумец Елена Николаевна  8(86348)32025 | sp19204@donpak.ru |
|  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения | Ростовская область, Куйбышевский район, х. Кринично-Лугский, ул.Советская, 5а | Билый Роман Витальевич  8(86348)35530 | sp19203@donpak.ru |
|  | Администрация Лысогорского сельского поселения | Ростовская область, Куйбышевский район, с. Лысогорка, ул.Кооперативная, 8 | Блажко Екатерина Алексеевна  8(86348)36345 | sp19205@donpak.ru |
|  |  |  |  |  |
| 20. | **Мартыновский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел архитектуры, градостроительства, реализации инвестиционных проектов Администрации Мартыновского района | Ростовская область, Мартыновский район, сл. Б.Мартыновка, пер. Думенко, 35 | Корчига Александр Васильевич  8(86395)21448 | Arhitekt295@rambler.ru |
| 21. | **Матвеево**-**Курганский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор архитектуры и градостроительства Администрации Матвеево-Курганского района | 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п.Матвеев Курган, ул.1-я Пятилетка, 108 | Наумова Оксана Владимировна  8(86341)31839 | arhitektura\_41@mail.ru |
| 22. | **Миллеровский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел по вопросам градостроительства и архитектуры Администрации Миллеровского района | 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул.Ленина, 6 | Ковалева Евгения Ивановна 8(86385)28061 | arh\_millerovo@mail.ru |
| 23. | **Милютинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел координации работ отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, энергетики и связи Администрации Милютинского района | Ростовская область, ст. Милютинская, ул.Комсомольская, 30 | Скирдин Алексей Петрович  8(86389)23107 | mumagb@yandex.ru |
| 24. | **Морозовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор архитектуры, градостроительства и жилищных социальных программ Администрации Морозовского района | Ростовская обл.,  г. Морозовск, ул.Ленина, 204 | Заведующий сектором архитектуры, градостроительства и жилищных социальных программ  8(86384)51082 | adm.bisainov@mail.ru |
| 25. | **Мясниковский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрации Мясниковского района, отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи | Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ленина, 33 | Харахашян Андрей Русланович  8(86349)21726 | radmin@chalt.donpac.ru |
| 26. | **Неклиновский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Неклиновского района | Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер.Парковый, 1 | Тимошева Юлия Павловна  8(86347)20394  Морец Галина Николаевна 8(86347)32033 | Arhitektura.nekl@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| 27. | **Обливский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства  Администрации Обливского района | Ростовская область, Обливский район, ст.Обливская, ул.Ленина, 61 | Писаренков Михаил Александрович  8(86396)21242 | stroyotdel\_garik@mai.ru |
| 28. | **Октябрьский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | 346480, Ростовская область, Октябрьский (с) район, р.п.Каменоломни, пер.Шоссейный, 4 | Доценко Ольга Алексеевна  8(86360)20982 | arhi.octob@mail.ru |
| 29. | **Орловский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор архитектуры и градостроительства Администрации Орловского района | Ростовская область, Орловский район, п.Орловский, ул.Пионерская, 70, каб. 30 | Лебедева Надежда Александровна 8(86375)32196 | orlovskSAIG@yandex.ru |
| 30. | **Песчанокопский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации Песчанокопского района | 347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, ул.Суворова, 4, каб.21 | Митина Елена Викторовна  8(86373)96173 (доб. 223) | arhitek273@donland.ru |
| 31. | **Пролетарский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Главный архитектор Пролетарский района | Ростовская область, г.Пролетарск, ул.Пионерская, 120 | Беляев Роман Васильевич  8(86374)96264 | arxitektura2008@yndex.ru |
| 32. | **Ремонтненский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Ремонтненского сельского поселения | Ростовская область,  Ремонтненский район, с.Ремонтное, ул.Ленинская, № 94 | Яковенко Алексей Яковлевич  8(86379)31404 | [sp32347@donpac.ru](https://e.mail.ru/compose?To=sp32347@donpac.ru) |
|  | Администрация Валуевского сельского поселения | Ростовская область,  Ремонтненский район, с.Валуевка, пер.Школьный № 4 | Курбатова Татьяна Ильинична 8(86379)39265 | sp32338@donpac.ru |
|  | Администрация Краснопартизанского сельского поселения | Ростовская область,  Ремонтненский район, п.Краснопартизанский  ул. Центральная, 13а | Сидоренко Павел Яковлевич  8(86379)33533 | sp32343@donpac.ru |
|  | Администрация Кормовского сельского поселения | Ростовская область,  Ремонтненский район,  с.Кормовое,  ул.Комсомольская, 1 | Пасечников Евгений Иванович  8(86379)33466 | sp32342@donpac.ru |
|  | Администрация Киевского сельского поселения | Ростовская область,  Ремонтненский район,  с.Киевка, ул.Ленинская, 97 | Пасечников Евгений Иванович 8(86379)33166 | sp32341@donpac.ru |
|  | **Администрация Калининского сельского поселения** | Ростовская область,  Ремонтненский район,  с.Большое Ремонтное, ул.Ленина, 19 | Сухов Иван Иванович  8(86379)36516 | sp32340@donpac.ru |
|  | **Администрация Привольненского сельского поселения** | Ростовская область,  Ремонтненский район,  п.Привольный, ул.Советская, 21 | Мироненко Василий Николаевич  8(86379)36291 | sp32346@donpac.ru |
|  | **Администрация Денисовского сельского поселения** | Ростовская область,  Ремонтненский район, п.Денисовский ул.Октябрьская, 18 | Апанасенко Олеся Аркадьевна  8(86379)37468 | sp32339@donpac.ru |
|  | **Администрация Подгорненского сельского поселения** | Ростовская область,  Ремонтненский район, с.Подгорное.  ул.Советская, 47 | Горбатенко Лариса Валентиновна  8(86379)35268 | sp32345@donpac.ru |
|  | Администрация Первомайского сельского поселения | Ростовская область,  Ремонтненский район,  с.Первомайское,  ул. Богданова, 70 | Шептухин Виктор Федорович  8(86379)34290 | [sp32344@donpac.ru](https://e.mail.ru/compose?To=sp32344@donpac.ru) |
|  |  |  |  |  |
| 33. | **Родионово-Несветайский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района | Ростовская область,  Родионово-Несветайский район, сл.Родионово- Несветайская, ул.Московская, 19 | 8(86340)30941 | arhitektura\_rodinovonesvetyask@mail.ru |
| 34. | **Сальский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Сальского района | Ростовская область, Сальский район, г.Сальск, ул. Ленина, 22 | Алешин Александр Васильевич 8(86372)50316, 50654  Гречко Юрий Владимирович  8(86372)72377 | [Aleshin-410@yandex.ru](mailto:Aleshin-410@yandex.ru)  salsk\_arhitektura@mail.ru |
| 35. | **Семикаракорский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Семикаракорского района | Ростовская область, Семикаракорский район, г.Семикаракорск, пр.В.А. Закруткина, 18 (2 этаж). | Зенина Оксана Михайловна  8(86356)47144  8(86356)47145 | otdelarch@mail.ru |
| 36. | **Советский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Советского района Ростовской области | Ростовская область, Советский район, ст.Советская, ул.Орджоникидзе, 14 | Чултакова Гульжан Мамантаевна  8(86363)23500 | ssp\_ro@mail.ru |
| 37. | **Тарасовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Тарасовского района | Ростовская область, Тарасовский район, п.Тарасовский, ул.Ленина, 67 | Муженский Владимир Александрович  8(86386)32104  Иваненко Светлана Александровна 8(86386)32104 | architektura.tar@mail.ru |
| 38. | **Тацинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Тацинского района | 347060, Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Ленина, 45 | Курличенко Роман Павлович  8(86397)22175 | oitac@yandex.ru |
| 39. | **Усть-Донецкий** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел градостроительства и жилищного контроля Администрации Усть-Донецкого района | Ростовская область, Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул.Ленина, 18 | Шапошников Антон Александрович 8(86351)91407 | arxra-ust@donland.ru |
| 40. | **Целинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор территориального развития архитектуры и градостроительства администрации Целинского района | 347760, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, ул.Советская, 7 | Юрин Михаил Павлович 8(86371)97507 | arx271@mail.ru |
| 41. | **Цимлянский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Цимлянского района | Ростовская область, г.Цимлянск, ул.Ленина, 24 | Харитонова Мария Петровна  8(86391)21054  Порублев Александр Николаевич  8(86391)51142 | http://cimlyanck.  donland.ru  http://cimlyanck.  donland.ru |
|  |  |  |  |  |
| 42. | **Чертковский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Чертковского района | Ростовская область, Чертковский район, п.Чертково, ул.Петровского, 115 | Меняйлов Владимир Николаевич 8(86387)21822 | ra-217@chert.donpac.ru |
| 43. | **Шолоховский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Шолоховского района | Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул.Шолохова, 54 | Середа Роман Алексеевич  8(86353)22196  Самойлова Елена Владимировна  8(86353)21191 | ra-211@veshki.donpac.ru |
|  |  |  |  |  |

Приложение 2

Контактная информация

органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, предоставляющих муниципальную услугу по предоставлению земельных участков для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования места размещения объекта в рамках разрешительных процедур

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование органа | Адрес органа | ФИО и телефон контактного лица | Адрес электронной почты органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Городские округа** | | | | |
| 1. | **город Ростов-на-Дону** | | | |
|  | Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 72 | Мульченко Евгений Игоревич  8(863)2404890 | E-mail: cityarch@rostov-gorod.ru |
|  | Департамент имущественно -земельных отношений города Ростова-на-Дону | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 72 |  | E-mail: dizo@ rostov-gorod.ru |
| 2. | **город Азов** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова | Ростовская область, пл. Петровская, 4, каб.6 | Гордов Сергей Валентинович 8(86342)40456 | azovarh@yandex.ru |
| 3. | **город Батайск** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имущества города Батайска | 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул.Энгельса, 189 | Федорова Ярослава Алексеевна 8(86354)56894 | bat\_kui@mail.ru |
| 4. | **город Волгодонск** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска | ул. Ленинградская, 10 | Ерохин Евгений Васильевич  8(8639)239605 | ozo\_kuigv@vlgd61.ru |
| 5. | **город Гуково** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Департамент имущественных отношений г. Гуково | Ростовская область, г.Гуково, ул. Мира, 42 | Гордейко Анна Алексеевна  8(86361)52550 | guk\_kui@gukovo.donpac.ru |
| 6. | **город Донецк** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области | 346330, Ростовская область, г.Донецк, пр.Мира, 39 | Кошель Дмитрий Николаевич 8(86368)20749 | donkui@donetsk.donpac.ru |
| 7. | **город Зверево** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений города Зверево | 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул.Обухова, 14, каб.404 | Карпушкина Светлана Викторовна 8(86355)43380 | oizogzverevo@yandex.ru |
| 8. | **город Каменск-Шахтинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации города | Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Ленина, 70 | Шапкина Наталья Николаевна  8(86365)72622 | natalyashapckina@yandex.ru |
| 9. | **город Новочеркасск** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Новочеркасска | 346430, Ростовская область, г.Новочеркасск, пр.Платоновский, 59б | Папшой Максим Михайлович  8(8635)259853 | E-mail:  nov\_kumi@novoch.ru |
| 10. | **город Новошахтинск** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация города  Новошахтинска | Ростовская область,  г. Новошахтинск,  ул. Харьковская, 58 | Солоницин Михаил Владимирович 8(86369)22820  Хропот Николай Владимирович 8(86369)21318 | admn\_nov@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| 11. | **город Таганрог** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом г. Таганрога | Ростовская область,  г.Таганрог,  ул. Греческая,58 | Ткаченко Георгий Борисович  8(8634)613980 | kui@pbox.ttn.ru |
| 12. | **город Шахты** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом  Администрации г.Шахты | 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул.Советская, 187/189, кааб.220 | Юрьев Андрей Геннадьевич  8(863)262660 | kui346500@rambler.ru |
| **Муниципальные районы** | | | | |
| 1. | **Азовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет имущественных отношений Азовского района | 346780, Ростовская область, г. Азов, ул.Московская, 58  Юридический адрес:  346744, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Ленина, 164а | Багратян Марианна Багратовна  8(86342)51116  Чубаренко Дарья Игоревна  8(86342)51116 | February@azov.donpac.ru |
| 2. | **Аксайский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района | Ростовская область, г.Аксай, пер.Спортивный, 1 | Старых Ольга Александровна 8(86350)52369 | kizoaks@yandex.ru |
|  |  |  |  |  |
| 3. | **Багаевский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел по земельным и имущественным отношениям Администрации Багаевского района | Ростовская область, Багаевский район, ст.Багаевская, ул.Подройкина, 10 | Нестеров Юрий Иванович 8(86357)32879 | bagdelo@mail.ru |
| 4. | **Белокалитвенский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 347045  Ростовская область, г.Белая Калитва, ул.Космонавтов, 3 | Архипова Алла Борисовна  8(86383)25797 20178 | komupr@mail.ru |
| 5. | **Боковский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Боковского района | Ростовская область, Боковский район, ст.Боковская, пер.Теличенко, 32 | Елховская Оксана Евгеньевна  8(86382)31309, 31196 | [bokovsk@donland.ru](mailto:bokovsk@donland.ru), |
| 6. | **Верхнедонской** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Верхнедонского района. | 346170, Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул.Матросова, 12 | Житников Алексей Владимирович 7(86364)31592 |  |
| 7. | **Веселовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор по имущественным и земельным отношениям Администрации Веселовского района | 347780, Ростовская область, п. Веселый, пер. Комсомольский, 61 | Василевская Елена Николаевна  8(86358)61006 | vesSIZO@yandex.ru |
| 8. | **Волгодонской** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных отношений Администрация Волгодонского района | Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул.Почтовая, 13 | Шамина Ирина Владимировна  8(86394)70395 | [imu\_avr@mail.ru](mailto:imu_avr@mail.ru) |
|  | **Сектор правовой работы**  Администрация Волгодонского района | Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская ул.Почтовая, 9 | Вифлянцев Петр Евсеевич  8(86394)70358 | agro@vttc.donpac.ru |
| 9. | **Дубовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных отношений Администрации Дубовского района Ростовской области | 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, площадь Павших борцов, | Ивакин Вячеслав Николаевич  8(86377)51480 | oiodyb@yandex.ru |
| 10. | **Егорлыкский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района | 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул. Мира, 90 | Оганесян Елена Викторовна  8(86370)21581 | oio.egor@yandex.ru |
| 11. | **Заветинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел правовых и имущественных отношений Администрации Заветинского района | Ростовская область, с.Заветное, ул.Ломоносова, 24 | Патрикеева Светлана Васильевна  8(86378)21662 | zavetnoe28@gmail.com |
| 12. | **Зерноградский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Зерноградского района | 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 18 | Чернышенко Т.Н.  8(86359)34976 | kui\_zer@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| 13. | **Зимовниковский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Зимовниковского района | Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Ленина, 114 | Огурцова Марина Владимировна 8(86376)31167  Молчанова Вера Евгеньевна 8(86376)31448 | [sektorisogd@mail.ru](mailto:sektorisogd@mail.ru)  zima.sio@mail.ru |
| 14. | **Кагальницкий** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Кагальницкого района | 347700, Ростовская область, ст.Кагальницкая, ул.Калинина, 101 | Лагутина Наталья Владимировна 8(86345)97218 | kaglkui@yandex.ru |
| 15. | **Каменский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Каменского района | Ростовская область, Каменский район,  р.п. Глубокий,  пер. Чкалова, 22 | Руденко Людмила Михайловна  8(86365)95580,  95014 | <http://www.kuikr@bk.ru> |
| 16. | **Кашарский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Кашарского района | Ростовская область, Кашарский район, сл.Кашары, ул.Ленина, 58 | Тимченко Александр Викторович 8(86388)21247 | - |
| 17. | **Константиновский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных отношений Администрация Константиновского района | Ростовская область,  г. Константиновск, ул.25 Октября,70 | Жужнева Юлия Александровна8(86393)21584 | konst.otd@rambler.ru |
| 18. | **Красносулинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа | Ростовская область,  Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 7 | Алешко Лариса Викторовна 8(86367)52046 | komitetks@rambler.ru |
| 19. | **Куйбышевский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Куйбышевского района отдел имущественных и земельных отношений | Ростовская область, Куйбышевский район, с.Куйбышево, ул.Куйбышевская, 24 | Голосовский Алексей Владимирович  8(86348)31389 | upravkuib@mail.ru |
| 20. | **Мартыновский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений Админист-рации Мартыновского района | Ростовская область, Мартыновский район, сл. Б.Мартыновка, ул.Советская, 61 | Гунько Светлана Ивановна 8(86395)21031 | komitet\_mart@donpac.ru |
| 21. | **Матвеево**-**Курганский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Матвеево-Курганского района | 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п.Матвеев Курган, ул.1-я Пятилетка, 108 | Сазонова Маргарита Николаевна  8(86341)32568 | oizomk@mail.ru |
| 22. | **Миллеровский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Миллеровского района | 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул.Ленина, 6 | Малявко Сергей Васильевич  8(86385)26272 | kui@millerovo.donpac.ru |
| 23. | **Милютинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор по управлению муниципальным имуществом Администрации Милютинского района | Ростовская область, ст. Милютинская, ул.Комсомольская, 30 | Слесарева Марина Юрьевна  8(86389)21694 | mil\_sumi@donpac.ru |
| 24. | **Морозовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Морозовского района | Ростовская обл.,  г. Морозовск, ул.Ленина, 204 | Белова Ольга Викторовна  8(86384)50342 | [kui@morozov.donpac.ru](mailto:kui@morozov.donpac.ru) |
| 25. | **Мясниковский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрации Мясниковского района, отдел имущественных и земельных отношений | Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул.Ленина, 33 | Бабиян Мелкон Дзеронович  8(86349)23653 | radmin@chalt.donpac.ru |
| 26. | **Неклиновский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Неклиновского района | Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер.Парковый, 1 | Тимошева Юлия Павловна  8(86347)20394  Морец Галина Николаевна 8(86347)32033 | Arhitektura.nekl@mail.ru |
| 27. | **Обливский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сектор имущественных отношений  Администрации Обливского района | Ростовская область, Обливский район, ст.Обливская, ул.Ленина, 61 | Овчаренко Ольга Анатольевна  8(86396)21802 | imuhestvo@mai.ru |
| 28. | **Октябрьский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Октябрьского района | 346480, Ростовская область, Октябрьский (с) район, р.п. Каменоломни, пер.Шоссейный, 4 | Григоров Олег Петрович  8(86360)20982 | arhi.octob@mail.ru |
| 29. | **Орловский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по имуществу Орловского района | Ростовская область, Орловский район, п.Орловский, ул.Пионерская, 70, каб. 28 | Псюкало П.П.  8(86375)31269 | admkui@orlovskiy.donpac.ru |
| 30. | **Песчанокопский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района | 347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, ул.Суворова, 4, каб.5 | Кобылко Галина Ивановна  8(86373)91187 | oizo273@yandex.ru |
| 31. | **Пролетарский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Пролетарского района | Ростовская область, г.Пролетарск, ул.Пионерская, 120 | Великородная Светлана Владимировна  8(86374)99014 | proladm@prol.donpac.ru |
| 32. | **Ремонтненский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Ремонтненского района | Ростовская область,  Ремонтненский район, с.Ремонтное, ул.Ленинская, 67 | Пустоветов Анатолий Петрович  8(86379)31630 | remadmin@remont.  donpac.ru |
| 33. | **Родионово-Несветайский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района | Ростовская область,  Родионово-Несветайский район, сл.Родионово- Несветайская, ул.Московская, 19 | 8(86340)30941 | arhitektura\_rodinovonesvetyask@mail.ru |
| 34. | **Сальский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Сальского района | Ростовская область, Сальский район, г.Сальск, ул.Ленина, 22 | Алешин Александр Васильевич  8(86372)50316, 50654 | [Aleshin-410@yandex.ru](mailto:Aleshin-410@yandex.ru) |
| 35. | **Семикаракорский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных отношений Администрации Семикаракорского района | Ростовская область, Семикаракорский район, г.Семикаракорск, ул.Набережная, 13 (2 этаж). | Стерлев Михаил Васильевич  8(86356)42375  8(86356)42789 | oiosem@yandex.ru |
| 36. | **Советский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Советского района Ростовской области | Ростовская область, Советский район, ст.Советская, ул.Орджоникидзе, 14 | Чултакова Гульжан Мамантаевна  8(86363)23500 | ssp\_ro@mail.ru |
| 37. | **Тарасовский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Тарасовского района | Ростовская область, Тарасовский район, п.Тарасовский, пер.Почтовый, 5 | Колпакова Галина Алексеевна 8(86386)31689 | taraskui@mail.ru |
| 38. | **Тацинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Тацинского района | 347060, Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Ленина, 45 | Курличенко Роман Павлович  8(86397)22175 | oitac@yandex.ru |
| 39. | **Усть-Донецкий** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Управление экономики земельно-имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района | Ростовская область, Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул.Ленина, 18 | Болотных Владимир Ильич 8(86351)91801 | udonet@rambler.ru |
| 40. | **Целинский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Целинского района | 347760, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, ул. 2 линия, 105 | Костенко Татьяна Александровна 8(86371)91735 | celinakui@celinadonpac.ru |
| 41. | **Цимлянский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Цимлянского района | Ростовская область, г.Цимлянск, ул.Ленина, 24 | Харитонова Мария Петровна  8(86391)21054  Порублев Александр Николаевич  8(86391)51142 | http://cimlyanck.donland.ru  http://cimlyanck.donland.ru |
| 42. | **Чертковский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Чертковского района | Ростовская область, Чертковский район, п.Чертково, ул.Петровского, 115 | Меняйлов Владимир Николаевич 8(86387)21822 | ra-217@chert.donpac.ru |
| 43. | **Шолоховский** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Администрация Шолоховского района | Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул.Шолохова, 54 | Середа Роман Алексеевич  8(86353)22196  Самойлова Елена Владимировна  8(86353)21191 | ra-211@veshki.donpac.ru |

Приложение 3

Контактная информация

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, функционирующих на территории Ростовской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование МФЦ | Адрес объекта МФЦ | Тип объекта МФЦ (центральный офис / отдел обслуживания / центр удаленного доступа) | Номера телефонов | Адрес электронной почты |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление многофункциональных центров города Ростова-на-Дону» | г. Ростова-на-Дону,  пр. Королева, 9 | отдел обслуживания | 8 (863)  263-66-55, 282-55-55 | info@mfcrnd.ru |
| г. Ростова-на-Дону,  б. Комарова, 30а | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  пр. Стачки, 46 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  ул. Заводская, 20 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  пер. Крепостной, 77 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  ул. Пушкинская, 176 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  пер. Согласия, 23 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  пр. Ленина, 46 а | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  пер. Днепровский, 111 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  ул. Казахская, 107 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  ул. Воровского, 46 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  ул. Днепропетровская, 44в | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  пр. 40 лет Победы, 65/13 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  ул. 20-я линия, 33 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  ул. Содружества, 3 | отдел обслуживания |
| г. Ростова-на-Дону,  пр. Стачки, 215 | отдел обслуживания |
|  | Муниципальное автономное учреждение города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | г. Азов, ул. Московская, 61 | центральный офис | 8 (86342) 4-70-34 | mfcazov@mail.ru |
| г. Азов, ул. Севастопольская, 109 | отдел обслуживания |
| г. Азов, ул. Московская, д.292 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | г. Батайск, ул.Луначарского, 177 | центральный офис | 8 (86354) 2-32-75 | bat\_mfc@list.ru |
| г. Батайск, ул.Энгельса, 172 | отдел обслуживания |
| г. Батайск,  ул.М. Горького, 722/ ул.Ставропольская, 64а | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | г. Волгодонск, ул.Морская, 62 | центральный офис | 8 (86392) 2-16-14, 6-18-92, 6-15-66 | mfc-volgodonsk@mail.ru, mfc@vlgd61.ru |
| г. Волгодонск,  ул. Маршала Кошевого, 23в | отдел обслуживания |
| г. Волгодонск,  ул. М. Горького, 104 | отдел обслуживания |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг г. Гуково» | г. Гуково, ул. К. Маркса, 81 | центральный офис | 8 (86361) 5-30-35 | mfc.gukovo@yandex.ru |
| г. Гуково, ул.Комсомольская, 40а | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Донецк» | г. Донецк, 3-й микрорайон, 19 | центральный офис | 8 (86368) 2-53-60 | mfc-donetsk@rambler.ru, mfc.donetsk@gmail.com |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Зверево | г. Зверево, ул.Ивановская, 15, пом.37 | центральный офис | 8 (86355) 4-24-00 | mfc-zverevo@yandex.ru |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Каменск-Шахтинский» | г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский, 84а | центральный офис | 8 (86365) 7-51-35 | kamensk-mfc@donpac.ru |
| г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, ул.Суворова, 6 | центр удаленного доступа |
| г. Каменск-Шахтинский,  мкр. Лиховской, ул.Советская, 60 | центр удаленного доступа |
| мкр. 60 лет Октября, ул. Ворошилова, 159б | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Новочеркасска» | г. Новочеркасск, ул.Дворцовая, 11 | центральный офис | 8 (8635) 22-42-02 | mfc\_novoch@mail.ru |
| г. Новочеркасск, ул.Мелиховская, 4 | центр удаленного доступа |
| г. Новочеркасск, ул.Макаренко, 17д | центр удаленного доступа |
| г. Новочеркасск, ул.Гвардейская, 36 | отдел обслуживания |
| г. Новочеркасск, ул.Заводская, 1 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | г. Новошахтинск, ул.Садовая, 26 | центральный офис | 8 (86369) 2-01-12 | mfc-nov@mail.ru |
| г. Новошахтинск,  ул. Карла Маркса, 35 | центр удаленного доступа |
| г. Новошахтинск,  ул. Железнякова, 30а | центр удаленного доступа |
| г. Новошахтинск,  ул. Магистральная, 8а | центр удаленного доступа |
| г. Новошахтинск, ул. Котельникова, 7б | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге» | г. Таганрог, ул.Ленина, 153 а | центральный офис | 8 (8634) 34-40-00, 39-85-90 | info@taganrogmfc.ru |
| г. Таганрог, ул.Греческая, 58, кор. 2 | отдел обслуживания |
| г. Таганрог, ул.Б.Бульварная, | центр удаленного доступа |
| г. Таганрог, ул.С.Шило, 202 в | отдел обслуживания |
| г. Таганрог, ул.С.Лазо, 7/1 | отдел обслуживания |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Шахты» | г. Шахты, пер.Шишкина, 162 | центральный офис | 8 (8636)28-28-20, 28-28-23 | m.f.c@mail.ru,  inbox@mau-mfc.ru |
| пос. Фрунзе, проезд 3-й микрорайон, 16-а | центр удаленного доступа |
| пос. Артем, ул. Челнокова, 1 | центр удаленного доступа |
| пос. Аютинский, ул.Кошевого, 16 | центр удаленного доступа |
| пос. Нежданная,  ул.За Индустриализацию, 50 | центр удаленного доступа |
| г. Шахты, ул.Пролетарская, 148 | центр удаленного доступа |
| г. Шахты, ул.Парковая, 17 | центр удаленного доступа |
| г. Шахты, ул.Маяковского, 52 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского района» | г. Азов, пер.Безымянный, 11, оф.306 | – | 8 (86342) 6-24-81, 6-24-83 | mfc.azov@yandex.ru |
| Азовский р-н, с. Александровка, ул. Советская,70 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, х.Елизаветовка, ул. Дзержинского, 50 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, х. Обуховка, ул. Заводская, 38а | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, х. Задонский, ул. Ленина 28а | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, с. Кагальник, ул. Ленина 56, корп. "А" | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, с.Круглое, ул. Мира, 64г | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, с. Кулешовка, ул. Ленина, 164 а | центральный офис |
| Азовский р-н, с. Маргаритово, ул. Ровная, 7 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, с. Новоалександровка, пл. Свободы, 3 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, с. Отрадовка, ул. Курышко, 21 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, п. Овощной, ул. Кравченко, 34, корп. 4 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, с. Пешково, пер. Октябрьский, 22 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, х. Рогожкино, ул. Набережная, 33 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, с. Самарское, ул. Карла Маркса, 38 | отдел обслуживания |
| Азовский р-н, с. Семибалки, пер. Спортивный, 9 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, х. Гусарева-Балка, ул. Кирова, 25 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, п.Красный Сад, ул. Центральная, 4 | центр удаленного доступа |
| Азовский р-н, с.Кугей, ул. Октябрьская, 35 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Аксайского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Чапаева/Короткий, 163/3 | центральный офис | 8 (86350) 4-49-98 | mfc@aksay.ru |
| Аксайский р-н, х.Большой Лог, ул.Советская, 67 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, п.Октябрьский, ул.Советская, 23 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, ст. Старочеркасская, ул. Пионерская, 43 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, п.Рассвет, ул. Комсомольская, 50 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, ст.Ольгинская, ул.Ленина, 1 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, ст.Мишкинская, ул.Просвещения, 27 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, х.Ленина, ул. Онучкина, 37 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, п.Дорожный, ул. Центральная, 25а | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, ст.Грушевская, ул.Советская, 265а | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, х. Верхнеподпольный, ул. Школьная, 1 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, п.Янтарный ул. Ландышевая, 104 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, х.Островского, ул.Кирова, 21б | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, х.Александровка, ул.Степная, 50а | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, ст.Ольгинская, ул.Ленина, 154 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, п.Красный колос, ул.Зеленая, 13 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, п.Рассвет, ул. Институтская, 12 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, п.Темерницкий, ул.Спортивная, 7 | центр удаленного доступа |
| Аксайский р-н, п.Щепкин, ул. Строителей, 38а | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Багаевского района | Багаевский р-н, ст.Багаевская, ул. Комсомольская, 35 б | центральный офис | 8 (86357) 3-55-44 | principal@mfc.org.ru |
| Багаевский р-н, х. Елкин, ул.Тимирязева, 23 | центр удаленного доступа |
| Багаевский р-н, х. Красный, ул. Центральная, 18 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, 3 | центральный офис | 8 (86383) 2-01-78 | mau-mfc-bk@yandex.ru |
| Белокалитвинский р-н, х. Богураев, ул.Центральная, 66 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н, п. Горняцкий, ул.Центральная, 8 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н, х. Грушевка, ул.Центральная, 19а | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н,  х. Ильинка, ул.Центральная, 18 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н, п. Коксовый, ул. Горноспасательная, 6 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н, ст Краснодонецкая, ул. Центральная, 10 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н, с. Литвиновка, ул.Центральная, 51 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н, х. Нижнепопов, ул.Первая, 29 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н,  х. Ленина, ул. Ленина, 79 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н, п. Синегорский, ул.Маяковского, 6 | центр удаленного доступа |
| Белокалитвинский р-н, р.п. Шолоховский, ул. Комсомольская, 21 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Боковского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Боковский р-н, ст. Боковская, ул.Ленина, 67, оф. 1 | центральный офис | 8 (86382) 3-12-79 | mfc6105@gmail.com |
| Боковский р-н, ст.Каргинская, ул. Советская, 37 | центр удаленного доступа |
| Боковский р-н, х.Грачев, ул. Школьная, 1 | центр удаленного доступа |
| Боковский р-н, п. Краснозоринский, ул. Школьная, 1 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Верхнедонского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Верхнедонской р-н, ст-цаКазанская, ул.Степная, 78 | центральный офис | 8 (86364) 3-10-55 | mfcverhnedon@mail.ru |
| Верхнедонской р-н, х. Верхняковский, ул.Административная, 6 | центр удаленного доступа |
| Верхнедонской р-н, ст. Мешковская, ул.Центральная, 3 | центр удаленного доступа |
| Верхнедонской р-н, ст. Мигулинская, ул. Красноармейская, 56 | центр удаленного доступа |
| Верхнедонской р-н, х. Мещеряковский, ул. Плешакова, 3 | центр удаленного доступа |
| Верхнедонской р-н, ст. Шумилинская, ул.Ленина, 7 | центр удаленного доступа |
| Верхнедонской р-н, х. Тубянский, ул.Тубянская, 15 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Веселовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Веселовский р-н, п.Веселый,  пер. Комсомольский, 61 | центральный офис | 8 (86358) 6-87-38 | mfcvesl@gmail.com |
| Веселовский р-н, х. Верхнесоленый, ул. Центральная, 61 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Волгодонского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Волгодонской р-н, ст. Романовская, пер. Кожанова, 45 | центральный офис | 8 (86394) 7-04-91 | elenamfc@yandex.ru |
| Волгодонской р-н,  п. Солнечный, ул.Прудовая 18 | центр удаленного доступа |
| Волгодонской р-н,  п. Прогресс, пер.Лермонтова, 13 | центр удаленного доступа |
| Волгодонской р-н,  . Победа, ул. Тюхова, 40 | центр удаленного доступа |
| Волгодонской р-н,  ст. Дубенцовская,  ул. Пролетарская, 22 | центр удаленного доступа |
| Волгодонской р-н,  х. Рябичев, ул. Ленина, 24 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Дубовского района | Дубовский р-н, с. Дубовское,  ул. Садовая 107 | центральный офис | 8 (86377) 2-07-40, 2-07-41 | dubovskiymfc@mail.ru |
| Дубовский р-н,  х. Гуреев, ул.Школьная, 2 | центр удаленного доступа |
| Дубовский р-н,  х. Присальский, ул.Центральная, 7 | центр удаленного доступа |
| Дубовский р-н,  х. Семичный, ул.Ленина, 14 | центр удаленного доступа |
| Дубовский р-н,  х. Сиротский, ул.Первомайская, 42 | центр удаленного доступа |
| Дубовский р-н,  х. Мирный, ул.Центральная, 8 | центр удаленного доступа |
| Дубовский р-н, х. Вербовый Лог, ул. Административная, 1 | центр удаленного доступа |
| Дубовский р-н, ст.Малая Лучка, ул.Центральная, 11 | центр удаленного доступа |
| Дубовский р-н, ст.Андреевская, ул.Молодежная, 23 | центр удаленного доступа |
| Дубовский р-н, ст.Жуковская, пл. Центральная, 1 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Егорлыкского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Егорлыкский р-н, ст. Егорлыкская, пер.Гагарина, 8б | центральный офис | 8 (86370) 2-04-15 | egorlyk.mfc@mail.ru |
| Егорлыкский р-н, п. Роговский, пер.Победы, 10 | центр удаленного доступа |
| Егорлыкский р-н, х. Мирный, ул.Почтовая, 1а | центр удаленного доступа |
| Егорлыкский р-н, х. Шаумяновский, ул.Шаумяна, 21 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заветинского района» | Заветинский р-н, с.Заветное,  ул. Ломоносова, 25 | центральный офис | 8 (86378) 2-17-88 | mfc-zavetnoe@mail.ru |
| Заветинский р-н, х.Шебалин,  ул. Зеленая, 29 | центр удаленного доступа |
| Заветинский р-н, с.Киселевка,  ул. 60 лет СССР, 40 | центр удаленного доступа |
| Заветинский р-н, х.Фомин,  ул. Центральная, 3 | центр удаленного доступа |
| Заветинский р-н, с.Федосеевка, ул.Гагарина, 11а | центр удаленного доступа |
| Заветинский р-н, х.Савдя,  ул. Центральная, 11 | центр удаленного доступа |
| Заветинский р-н, с.Тюльпаны, пер.Центральный, 10 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Зерноградского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Зерноградский р-н, г.Зерноград, ул. Мира, 18 | центральный офис | 8 (86359) 4-33-04 | zernograd.mfc@gmail.com |
| Зерноградский р-н, х.Большая Таловая, ул.Ленина, 2б | центр удаленного доступа |
| Зерноградский р-н, х.Гуляй-Борисовка, ул.Ленина, 59/4 | центр удаленного доступа |
| Зерноградский р-н, х.Донской, ул.Цветной Бульвар, дом 29 | центр удаленного доступа |
| Зерноградский р-н, х.Чернышевка, ул.Специалистов, 1 | центр удаленного доступа |
| Зерноградский р-н, х.Путь Правды, ул.Ленина, 82/5 | центр удаленного доступа |
| Зерноградский р-н, п.Сорговый, ул.Манычская, 7а | центр удаленного доступа |
| Зерноградский р-н, х.1-Россошинский, ул.Заречная, 4 | центр удаленного доступа |
| Зерноградский р-н, ст. Мечетинская, ул.Ленина, 21 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Зимовниковского района» | Зимовниковский р-н п. Зимовники, ул.Ленина, 98 | центральный офис | 8 (86376) 4-10-09 | zima.mfc@mail.ru |
| Зимовниковский р-н,  х. Камышев, ул. Мира, 5а | центр удаленного доступа |
| Зимовниковский р-н,  х. Хуторской, ул.Мира, 17 | центр удаленного доступа |
| Зимовниковский р-н,  х. Гашун, ул.Деревенского, 2, кв. 1 | центр удаленного доступа |
| Зимовниковский р-н,  п. Мокрый Гашун,  ул. Молодежная, 1 | центр удаленного доступа |
| Зимовниковский р-н, х. Плотников, ул.Мира, 22 | центр удаленного доступа |
| Зимовниковский р-н,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кагальницкого района» | Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая,  пер. Буденновский 71г | центральный офис | 8 (86345) 9-80-22 | kagalnikskiymfc@yandex.ru |
| Кагальницкий р-н, п.Двуречье, ул.Советская 23 | центр удаленного доступа |
| Кагальницкий р-н,  с. Новобатайск, ул.Ленина 68 | центр удаленного доступа |
| Кагальницкий р-н, п.Мокрый Батай, ул.ПМК, 11 | центр удаленного доступа |
| Кагальницкий р-н, ст. Кировская, ул.Черняховского, 77 | центр удаленного доступа |
| Кагальницкий р-н, ст. Кировская, ул.Гагарина, 120 | центр удаленного доступа |
| Кагальницкий р-н, ст. Хомутовская,  ул. Центральная, 11 | центр удаленного доступа |
| Кагальницкий р-н, х.Жуково-Татарский, ул.Ленина, 19а | центр удаленного доступа |
| Кагальницкий р-н, с.Васильево-Шамшево, ул. Жукова, 30 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Каменского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Каменский р-н, р.п.Глубокий,  ул. Артёма, 198 | центральный офис | 8 (86365) 9-53-13, 9-55-87 | maumfcz@yandex.ru |
| Каменский р-н,  х. Ст, Станица, пер.Кинопрокатный, 3 | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, х.Груцинов,  ул. Молодежная, 28 | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, х.Красновка,  ул. Матросова, 2 | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, х.Волченск, ул. Молодежная, 48 | центр удаленного доступа |
| Каменский раойн, х.Березовый, ул.Ленина, 14 | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, п.Чистоозерный, ул.Ленина, 42а | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, ст.Калитвенская, ул.Кирова, 37 | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, х.Гусев, ул. Центральная, 15 | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, х.Малая Каменка, ул.К. Маркса, 21а | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, х.В.Пиховкин, ул.Центральная, 31 | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, х.В.Грачики,  ул. Суворова, 13 | центр удаленного доступа |
| Каменский р-н, х.Ст.Станица,  ул. Буденного, 94 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Кашарского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Кашарский р-н, с.Кашары,  ул. Мира 7 | центральный офис | 8 (86388) 2-27-08 | mfc.kasharyro@yandex.ru |
| Кашарский р-н, х.Талловеров,  ул. Украдыженко, 46 | центр удаленного доступа |
| Кашарский р-н,  с. Первомайское, ул.Мира, 12 | центр удаленного доступа |
| Кашарский р-н, с.Поповка,  ул. Большая-Садовая, 46 | центр удаленного доступа |
| Кашарский р-н,  х. Вишневка, ул.Молодежная, 8 | центр удаленного доступа |
| Кашарский р-н, с.Верхнемакеевка, ул. Октябрьская, 22 | центр удаленного доступа |
| Кашарский р-н,  х. Второй Киевский, ул. Победы, 5 | центр удаленного доступа |
| Кашарский р-н,  с. Верхнесвечниково,  ул. Ленина, 20 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Константиновского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Константиновский р-н, ул. Топилина, 41 | центральный офис | 8 (86393) 2-20-14 | mfckonst@mail.ru |
| Константиновский р-н,ст. Николаевская,  ул. Центральная, 23 | центр удаленного доступа |
| Константиновский р-н, х. Гапкин, ул.Школьная, 22 | центр удаленного доступа |
| Константиновский р-н  х. Почтовый, ул.Центральная, 6 | центр удаленного доступа |
| Константиновский р-н, ст. Богоявленская, ул. Парковая, 2 | центр удаленного доступа |
| Константиновский р-н, п. Стычновский, ул.Центральная, 3 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул.Ленина, 9б | центральный офис | 8 (86367) 5-33-62 | mfc-krsulin@yandex.ru |
| Красносулинский р-н.,  х. Божковка, ул.Советская, 6 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  ст. Владимировская,  ул. Ленина, 20 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н, х. Гуково,  ул. Краснопартизанская, 1 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  х. Молаканский,  ул. Придорожная, 1/1 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  с. Киселево, ул.Мичурина, 3 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  х. Платово, ул.Советская, 48 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  х. Лихой,  ул. Ленина, 65 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  х. Михайловка, ул.Ленина, 20 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  х. Пролетарка, ул.Советская, 46 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  х. Садки, ул.Советская, 17 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  с. Табунщиково, ул.Ленина, 60 | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н,  п. Углеродовский,  ул. Восточная, 84а | центр удаленного доступа |
| Красносулинский р-н, п. Пригородный, ул.Ленина, 1а | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Куйбышевского района | Куйбышевский р-н, с. Куйбышево, ул.Цветаева, 84 | центральный офис | 8 (86348) 3-27-75 | mfc.kuibushevo@yandex.ru |
| Куйбышевский р-н, х.Кринично-Лугский, ул. Советская, 2а | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Мартыновского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Мартыновский р-н, сл.БольшаяМартыновка, ул. Советская, 68 | центральный офис | 8 (86395) 3-02-74, 2-11-48 | mfc\_martinovsky@mail.ru |
| Мартыновский р-н, сл. Большая Орловка, пер.Мостовой, 1 | центр удаленного доступа |
| Мартыновский р-н,  х. Кривой Лиман, ул.Мира, 34 | центр удаленного доступа |
| Мартыновский р-н, х. Лесной, ул. Центральная, 2 | центр удаленного доступа |
| Мартыновский р-н, х. Малоорловский, ул.Новая, 25 | центр удаленного доступа |
| Мартыновский р-н, п. Зеленолугский,  ул. Воронежская, 12 | центр удаленного доступа |
| Мартыновский р-н,  п. Южный, ул.Ленина, 21 | центр удаленного доступа |
| Мартыновский р-н,  х. Ильинов, ул.Школьная, 17а | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Матвеево-Курганского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Матвеево-Курганский р-он, п. Матвеев Курган, ул. 1 Мая, 18 | центральный офис | 8 (86341) 2-34-81 | mfc.matv-kurgan@yandex.ru |
| Матвеево-Курганский р-он,  c. Алексеевка, ул.Гагарина, 34 | центр удаленного доступа |
| Матвеево-Курганский р-он,  с. Анастасиевка, ул.Ленина, 62 | центр удаленного доступа |
| Матвеево-Курганский р-он,  с. Екатериновка, ул.Ленина, 2 | центр удаленного доступа |
| Матвеево-Курганский р-н,  с. Латоново, ул.Октябрьская, 50 | центр удаленного доступа |
| Матвеево-Курганский р-н, с. Новониколаевка, ул. Ленина, 69б | центр удаленного доступа |
| Матвеево-Курганский р-н, с. Ряженое, ул.Лермонтова, 2а | центр удаленного доступа |
| Матвеево-Курганский район, х. БольшаяКирсановка, ул. Хайло, 117 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Миллеровского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул.Ленина 9/17 | центральный офис | 8 (86385) 3-90-09 | mfc-mill@mail.ru |
| Миллеровский р-н,  х. Верхнеталовка,  ул. Центральная, 41 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н,  сл. Волошино, ул.Ленина, 27 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, сл. Дегтево, ул.Российская, 12 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, сл. Криворожье, ул.Ленина, 33 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, сл. Колодези, ул.Советская, 15 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, ст. Мальчевская, ул.Ленина, 9 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, сл. Никольская, ул. Центральная, 9 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, х. Малотокмацкий, ул.Мира, 15 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, х.Сулин, ул. Центральная, 1 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, сл.Титовка, ул. Ленина, 8 | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, п. Долотинка, ул.Советская, 3-в | центр удаленного доступа |
| Миллеровский р-н, х. Венделеевка, ул.Молодежная, 1 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Милютинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Милютинский р-н,  ст. Милютинская,  ул. Комсомольская, 30 | центральный офис | 8 (86389) 2-11-18, 2-11-28 | mfc\_milutka@mail.ru,  mau.mfc-milut@yandex.ru |
| Милютинский р-н,  сл. Маньково-Березовская, пер. Советский, 4/15 | центр удаленного доступа |
| Милютинский район,  х. Николовка, ул.Центральная, 9 | центр удаленного доступа |
| Милютинский район, х. Орлов, ул.Центральная, 5 | центр удаленного доступа |
| Милютинский р-н,  п. Светоч, ул.Центральная, 8 | центр удаленного доступа |
| Милютинский р-н,  ст. Селивановская, ул.Садовая, 1 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Морозовского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Морозовский р-н,  г. Морозовск,  ул. Коммунистическая, 152 | центральный офис | 8 (86384) 5-10-93 | mfc.morozovsk@yandex.ru |
| Морозовский р-н, х. Морозов, ул. Дорожная, 34 | центр удаленного доступа |
| Морозовский р-н, х. Вознесенский, ул. Центральная, 12 | центр удаленного доступа |
| Морозовский р-н, х. Грузинов, ул. Вишневая, 26 | центр удаленного доступа |
| Морозовский р-н, ст. Вольно-Донская, ул. Центральная, 24 | центр удаленного доступа |
| Морозовский р-н, х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова, 74 | центр удаленного доступа |
| Морозовский р-н, п. Знаменка, ул. Дружбы, 18 | центр удаленного доступа |
| Морозовский р-н, х. Парамонов, ул. Центральная, 41б | центр удаленного доступа |
| Морозовский р-н, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, 38 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района» | Мясниковский р-н,  с. Чалтырь, ул. Туманяна, 25 | центральный офис | 8 (86349) 3-29-00, 3-29-09 | mfc\_22@mail.ru |
| Мясниковский р-н,  х. Калинин, ул. 1-ая Советская, 3 | центр удаленного доступа |
| Мясниковский р-н,  с. Большие Салы, ул. Советская, 19 | центр удаленного доступа |
| Мясниковский р-н,  х. Ленинаван, ул. Ленина, 5 | центр удаленного доступа |
| Мясниковский р-н,  х. Недвиговка, ул. Ченцова, 12 | центр удаленного доступа |
| Мясниковский р-н,  с. Александровка 2-я,  ул. Центральная, 46 | центр удаленного доступа |
| Мясниковский р-н,  с. Крым, ул. 8-ая линия, 17 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Неклиновского района Ростовской области | Неклиновский р-н, с. Покровское, пер. Тургеневский, 17 б | центральный офис | 8 (86347) 2-10-01, 2-11-01, 2-00-20 | mfcneklinov@mail.ru, mfc.neklinov@yandex.ru |
| Неклиновский р-н, с. Новобессергеневка,  ул. Ленина, 50-а | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Александрова-Коса, ул. Смирнова, 8 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Дарагановка,  ул. Центральная, 158 б | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Николаевка, ул. Советская, 6 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Синявка, спуск Буденовский, 2 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Ленина,72 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, сл. Советка, пр. Победы, 18 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н,  с. Самбек, ул. Центральная, 102 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с Андреево-Мелентьево, ул. Победы, 3 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, х. Красный-Десант, ул. Октябрьская, 10 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н,  с. Лакедемоновка, ул. Ленина, 50 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н,  с. Федоровка, ул. Ленина, 26 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Васильево-Ханжоновка, пер. Галухина, 4 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Весело-Вознесеновка, ул. Школьная, 1 д | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Носово, ул. Клубная, 34 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Натальевка, ул. Чехова, 91 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Вареновка, ул. Советская, 124 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н, с. Большая-Неклиновка, пер. Памятный, 1 | центр удаленного доступа |
| Неклиновский р-н,  с. Троицкое, ул. Ленина, 83 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Обливский район» | Обливский р-н,  ст. Обливская, ул. Ленина, 53 | центральный офис | 8 (86396) 2-23-93 | mfc\_oblivskiy@mail.ru |
| Обливский р-н,  х. Александровский,  ул. Центральная, 10 | центр удаленного доступа |
| Обливский р-н, х. Алексеевский,  ул. Ленина, 33 | центр удаленного доступа |
| Обливский р-н,  х. Караичев, ул. Новая, 15 | центр удаленного доступа |
| Обливский р-н,  х. Солонецкий, ул. Советская, 15 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Октябрьский р-н, п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 67 | центральный офис | 8 (86360) 2-12-27 | oktmfc@mail.ru |
| Октябрьский р-н, с. Алексеевка, ул. Ленина, 13 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н,  п. Новокадамово, ул. Шоссейная, 1 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н, х. Киреевка,  ул. Ленина, 1. | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н,  ст. Бессергеневская,  ул. Комарова, 5 а | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н, х. Керчик-Савров, ул. Советская, 38 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н,  п. Новосветловский,  ул. Мокроусова, 251 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н,  п. Красногорняцкий,  ул. Чапаева, 26 «а» | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н, х. Красный Кут, ул. Калинина, 2 а | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н,  п. Интернациональный,  ул. Железнодорожная, 57 «б» | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н, х. Красный Луч, ул. Центральная, 58 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н,  сл. Красюковская, ул. Советская, 41 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н, ст. Кривянская, ул. Октябрьская, 81 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н, ст. Кривянская, ул. Школьная, 48. | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н,  п. Новозарянский, ул. Ленина, 35 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н,  п. Персиановский, ул. Мира, 19 | центр удаленного доступа |
| Октябрьский р-н, п. Казачьи Лагери, ул. Российская, 7 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Орловского района | Орловский р-н,  п. Орловский, ул.Пионерская, 41а | центральный офис | 8 (86375) 5-15-31 | orlovsky.mfc.office@yandex.ru |
| Орловский р-н, х.Гундоровский,  ул. Центральная, 17 | центр удаленного доступа |
| Орловский р-н, х. Курганный,  пер. Театральный, 1 | центр удаленного доступа |
| Орловский р-н, х.Островянский,  ул. Коммунистическая, 34 | центр удаленного доступа |
| Орловский р-н,  х. Камышевка, ул.Школьная, 63 | центр удаленного доступа |
| Орловский р-н,  п. Красноармейский,  пер. Красноармейский, 22 | центр удаленного доступа |
| Орловский р-н, х.Каменная Балка, пер.Центральный, 1 | центр удаленного доступа |
| Орловский р-н, х. Быстрянский, пер.Садовый, 19 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Песчанокопский р-н,  с. Песчанокопское, ул.Школьная, 1 | центральный офис | 8 (86373) 2-05-06, 2-05-09 | mfc.peschanokop@yandex.ru |
| Песчанокопский р-н, с. Летник, ул. Ленина, 50 | центр удаленного доступа |
| Песчанокопский р-н, с. Поливянка, пер.Пионерский, 1 | центр удаленного доступа |
| Песчанокопский р-н, с. Красная Поляна, ул.Кирова, 2 | центр удаленного доступа |
| Песчанокопский р-н,  с. Жуковское, ул.Ленина, 148 б | центр удаленного доступа |
| Песчанокопский р-н,  с. Развильное пер.Пионерский, 13 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Пролетарского района Ростовской области | Пролетарский р-н, г.Пролетарск, ул.Пионерская, 1а | центральный офис | 8 (86374) 9-65-80 | mfc61@yandex.ru |
| Пролетарский р-н, ст. Буденновская, ул.Гремучая, 38 | центр удаленного доступа |
| Пролетарский р-н, х.Дальний, ул. Школьная, 4 | центр удаленного доступа |
| Пролетарский р-н,  х. Сухой, ул.Строительная, 12 | центр удаленного доступа |
| Пролетарский р-н,  х. Ганчуков, ул.Школьная, 14 | центр удаленного доступа |
| Пролетарский р-н,  х. Коврино, ул.Комсомольская, 41а | центр удаленного доступа |
| Пролетарский р-н, х. Николаевский-2, ул.Ленина 8/1 | центр удаленного доступа |
| Пролетарский р-н, х. Мокрая Ельмута, ул.Городовикова, 1/1 | центр удаленного доступа |
| Пролетарский р-н, п Опенки, ул. Поселковая, 8 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Ремонтненского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Ремонтненский р-н, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 92 | центральный офис | 8 (86379) 3-19-35 | mfc.remont@yandex.ru |
| Ремонтненский р-н, с. Большое Ремонтное, ул. Ленина, 27 | центр удаленного доступа |
| Ремонтненский р-н, с.Кормовое, ул.Комсомольская, 1 | центр удаленного доступа |
| Ремонтненский р-н, с. Первомайское, ул. Богданова, 70 | центр удаленного доступа |
| Ремонтненский р-н, с.Подгорное, ул.Советская, 47 | центр удаленного доступа |
| Ремонтненский р-н, п. Привольный, ул. Советская, 21 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Родионово-Несветайского района | Родионово-Несветайский р-н,  сл. Родионово-Несветайская,  ул. Пушкинская, 26 | центральный офис | 8 (86340) 3-15-31 | mfc.rod-nesvetai@yandex.ru |
| Родионово-Несветайский р-н,  х. Волошино, пер.Восточный, 6 | центр удаленного доступа |
| Родионово-Несветайский р-н,  с. Барило-Крепинская,  ул. Ленина, 6 | центр удаленного доступа |
| Родионово-Несветайский р-н,  х. Болдыревка,  ул. Октябрьская, 26 | центр удаленного доступа |
| Родионово-Несветайский р-н,  с. Большекрепинская,  ул. Ленина, 19 | центр удаленного доступа |
| Родионово-Несветайский р-н,  сл. Кутейниково, ул.Сазонова, 2 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Сальского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Сальский р-н, г. Сальск,  ул. Ленина, 100 | центральный офис | 8 (86372) 7-14-13 | info@salskmfc.ru |
| Сальский р-н, с. Крученая Балка,  ул. Челнокова, 14 | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н, п.Гигант,  ул. Красная, 20 | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н, п.Степной Курган,  ул. Победы, 19 | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н,  с.Сандата, ул.Калинина, 38 | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н,  х. Маяк, ул. Бедрика, 2а | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н, п.Конезавод им. Буденного, ул.Ленина, 7 | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н, с.Екатериновка,  ул. Молодежная, 13 | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н, с. Новый Егорлык,  ул. Советская, 17 | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н, с.Ивановка,  ул. Ленина, 63 | центр удаленного доступа |
| Сальский р-н, п.Юловский,  пер. Мечникова, 2 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Семикаракорского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Семикаракорский р-н,  г. Семикаракорск,  пр. В.А. Закруткина, 25/2 | центральный офис | 8 (86356) 4-61-11 | mfc.semikarakor@yandex.ru |
| Семикаракорский р-н,  х. Большемечетный,  ул. Советская, 4 | центр удаленного доступа |
| Семикаракорский р-н, х. Топилин, ул.Гагарина, 31 | центр удаленного доступа |
| Семикаракорский р-н,  ст. Новозолотовская,  пер. Мирный, 16 | центр удаленного доступа |
| Семикаракорский р-н,  х. Бакланники, пер.Новый 34 | центр удаленного доступа |
| Семикаракорский р-н,  х. Золотаревка, ул.Степана Здоровцева, 31 | центр удаленного доступа |
| Семикаракорский р-н,  ст. Кочетовская, ул.Набережная 46 | центр удаленного доступа |
| Семикаракорский р-н,  х. Сусат, ул.Молодежная, 48в | центр удаленного доступа |
| Семикаракорский р-н, ст. Задоно-Кагальницкая, пер.Советский, 3 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Советский район» | Советский р-н, ст.Советская,  ул. Советская, 20 | центральный офис | 8 (86363) 2-34-11 | mfc.sovetskay@yandex.ru, valentina.dzhugashvili@mail.ru |
| Советский р-н, с.Калач-Куртлак,  ул. Молодёжная, 11 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Тарасовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Тарасовский р-н, п.Тарасовский, ул.Кирова, 14 | центр удаленного доступа | 8 (86386) 3-17-90 | mfctrsk@gmail.com |
| Тарасовский р-н, сл.Ефремово-Степановка, ул. Новая, 21 | центр удаленного доступа |
| Тарасовский р-н, х.Зеленовка,  ул. Центральная, 55 | центр удаленного доступа |
| Тарасовский р-н, сл.Колушкино, ул.Советская, 91 | центр удаленного доступа |
| Тарасовский р-н, х.Можаевка,  ул. Мира, 5 | центр удаленного доступа |
| Тарасовский р-н,  ст. Митякинская, ул.Ленина, 5 | центр удаленного доступа |
| Тарасовский р-н, сл.Большинка, пер. Красноармейский, 2а | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Тацинского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Тацинский р-н, ст.Тацинская,  пл. Борцов Революции, 38 | центральный офис | 8 (86397) 3-20-00 | mfztacina@yandex.ru |
| Тацинский р-н, п.Быстрогорский, ул.Волгодонская, 9 | центр удаленного доступа |
| Тацинский р-н, ст.Ермаковская, пер.Липкина, 4 | центр удаленного доступа |
| Тацинский р-н, р.п.Жирнов, ул. Первомайская, 7 | центр удаленного доступа |
| Тацинский р-н, х.Зазерский, ул. Центральная, 48 | центр удаленного доступа |
| Тацинский р-н, х.Михайлов, ул. Ленина, 126 | центр удаленного доступа |
| Тацинский р-н, ст.Скосырская, ул.Димитрова, 29 | центр удаленного доступа |
| Тацинский р-н, п.Углегорский, пер.Школьный, 5 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Усть-Донецкого района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Усть-Донецкий р-н,  п. Усть-Донецкий, ул.Портовая, 9 | центральный офис | 8 (86351) 9-11-52 | mfc\_ustdon@rambler.ru |
| Усть-Донецкий р-н,  ст. Мелиховская,  ул. Мерзлякова, 39а | центр удаленного доступа |
| Усть-Донецкий р-н,  х. Пухляковский,  ул. Центральная, 31 | центр удаленного доступа |
| Усть-Донецкий р-н,  ст. Раздорская, ул.Ленина, 52 | центр удаленного доступа |
| Усть-Донецкий р-н,  х. Крымский, ул.Центральная, 63 | центр удаленного доступа |
| Усть-Донецкий р-н,  ст. Верхнекундрюченская,  ул. Центральная, 27а | центр удаленного доступа |
| Усть-Донецкий р-н,  ст. Нижнекундрюченская,  ул. Советская, 5 | центр удаленного доступа |
| Усть-Донецкий р-н,  х. Апаринский,  ул. Комсомольская, 3 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Целинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Целинский р-н, п.Целина, ул. 2-я линия, 111 | центральный офис | 8 (86371) 9-54-80 | info@celina-mfc61.ru |
| Целинский р-н,  п. Вороново, ул.Гусева, 11 | центр удаленного доступа |
| Целинский р-н,  с. Ольшанка, ул.Торговая, 3/1 | центр удаленного доступа |
| Целинский р-н,  с. Михайловка, ул.Крупской, 16 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Цимлянский р-н, г.Цимлянск, ул. Советская, 44 | центральный офис | 8 (86391) 5-01-20 | mfc.tsimlyansk@yandex.ru |
| Цимлянский р-н, ст. Новоцимлянская, ул. Социалистическая, 21 | центр удаленного доступа |
| Цимлянский р-н, ст. Маркинская, ул.Ленина, 3 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Чертковского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Чертковский р-н, п.Чертково, ул. Петровского, 135/6 | центральный офис | 8 (86387) 2-33-71 | mfc.chertkovo@mail.ru |
| Чертковский р-н, с.Алексеево-Лозовское, пер.Лисичкина, 1а | центр удаленного доступа |
| Чертковский р-н, х.Артамошкин, ул.Центральная, 2 | центр удаленного доступа |
| Чертковский р-н, х.Богуны, ул. Центральная, 15 | центр удаленного доступа |
| Чертковский р-н, с.Маньково-Калитвенское, ул.Кирова, 35 | центр удаленного доступа |
| Чертковский р-н, с.Михайлово-Александровка, ул.Ленина, 51а | центр удаленного доступа |
| Чертковский р-н, с.Ольховчик, ул.Молодежная, 37 | центр удаленного доступа |
| Чертковский р-н, х.Сетраки, ул. Советская, 23 | центр удаленного доступа |
| Чертковский р-н, с.Сохрановка, ул.Школьная, 39 | центр удаленного доступа |
| Чертковский р-н, с.Щедрова, ул. Южная, 79 | центр удаленного доступа |
|  | Муниципальное автономное учреждение Шолоховского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Шолоховский р-н, ст.Вешенская,  ул. Шолохова, 50 | центральный офис | 8 (86353) 2-46-36 | mfc\_shr@mail.ru |
| Шолоховский р-н,  ст. Базковская, ул.Ленина, 1 | центр удаленного доступа |
| Шолоховский р-н,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 | центр удаленного доступа |
| Шолоховский р-н,  х. Кружилинский, ул.Школьная, 18 | центр удаленного доступа |
| Шолоховский р-н,  х. Дударевский,  ул. Аптечная, 8в | центр удаленного доступа |
| Шолоховский р-н,  х. Дубровский, ул.Центральная, 28 | центр удаленного доступа |
| Шолоховский р-н,  х. Колундаевский,  пер. Больничный, 12 | центр удаленного доступа |
| Шолоховский р-н,  х. Меркуловский, пер.Победы, 5 | центр удаленного доступа |

Приложение 4

Контактная информация

территориальных отделов, осуществляющих государственную регистрацию прав, функционирующих на территории Ростовской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование территориального отдела | Адрес территориального отдела | Телефон территориального отдела | Адрес электронной почты |
| 1. | Азовский отдел | 346780, Ростовская область, г. Азов, ул.Мира, 39 | 8(86342)4-68-34 |  |
| 2. | Аксайский отдел | 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул.Садовая 31, (1-е помещение) | 8(86350)5-72-18 |  |
| 3. | Багаевский отдел | 346610, Ростовская область, ст.Багаевская, ул.Подройкина, 26 | 8(86357)33-9-43 |  |
| 4. | Батайский отдел | 346880, Ростовская область, г, Батайск, ул.Заводская/ ул.Луначарского, 184/94 | 8(86354)5-05-91 |  |
| 5. | Белокалитвинский отдел | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул.Калинина, 29 | 8(86383)4-16-02  8(86383)4-16-03 |  |
| 6. | Верхнедонской отдел | 346170, Ростовская область, ст.Казанская, ул.Щербакова, 100 | 8(86364)31-9-96 |  |
| 7. | Веселовский отдел | 347781, Ростовская область, п.Веселый, пер. Комсомольский, 49 | 8(86358)6-19-06 |  |
| 8. | Отдел по г. Волгодонску | 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленина, 65 | 8 (8639)26-17-50 |  |
| 9. | Волгодонской отдел | 347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст.Романовская, пер.Кожанова, 45 | 8(86394)7-04-94 |  |
| 10. | Гуковский отдел | 347871, Ростовская область г. Гуково, ул.Бургустинская, 7 | 8 (86361)5-61-81 |  |
| 11. | Донецкий отдел | 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микрорайон, 26 | 8(86368)2-62-42 |  |
| 12. | Дубовский отдел | 347410, Ростовская область, с.Дубовское, ул. Первомайская, 81 | 8(86377)5-10-83 |  |
| 13. | Егорлыкский отдел | 347660, Ростовская область, ст.Егорлыкская, ул.Орджоникидзе, 55 | 8(86370)23-0-85 |  |
| 14. | Зерноградский отдел | 347740, Ростовская область, г. Зерноград  ул.Интернациональная 2а/65 | 8(86359)41-0-11 |  |
| 15. | Зимовниковский отдел | 347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Скибы, 230а | 8(6376)4-02-73  8(6376)3-29-97 |  |
| 16. | Кагальницкий отдел | 347700, Ростовская область, ст.Кагальницкая, пер.Кольцовский 72, | 8(86345)96-5-86 |  |
| 17. | Каменский отдел | 347850, Ростовская область, р.п.Глубокий, ул. Артема,202/204 | 8(86365)95-2-67 |  |
| 18. | Каменск-Шахтинский отдел | 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пр.Карла Маркса,12 | 8(86365)7-47-04 |  |
| 19. | Кашарский отдел | 346200, Ростовская область, с. Кашары, ул.Строительная, 13 | 8(86388)2-19-17 |  |
| 20. | Константиновский отдел | 347251, Ростовская область, г.Константиновск, ул.Донская, 7 | 8(86393)2-34-81 |  |
| 21. | Красносулинский отдел | 346350, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1 | 8(86367)5-28-01 |  |
| 22. | Куйбышевский отдел | 346940, Ростовская область, с.Куйбышево, ул.Дмитриевская, 31 | 8(86348) 31-7-51 |  |
| 23. | Мартыновский отдел | 346660, Ростовская область, сл. Большая Мартыновка, пер.Зыгина, 17 | (86395)21-9-27 |  |
| 24. | Матвеево-Курганский отдел | 346970, Ростовская область, пос. Матвеев-Курган, ул.Комсомольская, 84 | (86341)3-15-84 |  |
| 25. | Миллеровский отдел | 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Фрунзе, 10, | 8(86385)2-67-59 |  |
| 26. | Милютинский отдел | 347120, Ростовская область, ст.Милютинская,  ул. Красноармейская, 18 | 8(86389)2-18-85 |  |
| 27. | Морозовский отдел | 347210, г. Морозовск, ул. Ленина, 141 | 8(86384)4-38-82 |  |
| 28. | Мясниковский отдел | 346800, Ростовская область, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 2 | 8(86349)2-33-74 |  |
| 29. | Неклиновский отдел | 346830, Ростовская область, с.Покровское,  ул. Ленина, 296а | 8(86347)3-27-55 |  |
| 30. | Новочеркасский отдел | 346430, Ростовская область, г.Новочеркасск, пр.Платовский, 92 | 8(86352)4-85-35 |  |
| 31. | Новошахтинский отдел | 346900, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Зорге, 48 | 8(86369)2-40-46  8(86369)2-22-12 |  |
| 32. | Обливский отдел | 347140, Ростовская область, ст.Обливская, ул.Ленина, 103 | 8(86396)2-37-27 |  |
| 33. | Октябрьский отдел | 346480, Ростовская область, п.Каменоломни, ул.40 лет Октября, 84 | 8(86360)2-31-99 |  |
| 34. | Орловский отдел | 347510, Ростовская область, п.Орловский, ул.М.Горького, 60а | 8(86375)31-9-22 |  |
| 35. | Песчанокопский отдел | 347570, Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова, 20 | 8(86373)9-11-43 |  |
| 36. | Пролетарский отдел | 347540, Ростовская область, г.Пролетарск, ул. Ленина, 63 | 8(86374)9-98-31 |  |
| 37. | Ремонтненский отдел | 347480, Ростовская область, с. Ремонтное, ул. Дзержинского, 37 | 8(86379)3-28-77 |  |
| 38 | Родионово-Несветайский отдел | 346580, Ростовская область, сл.Родионово-Несветайская,  ул. Просвещения 2 | 8(86340)3-15-09 |  |
| 39 | Сальский отдел | 347630, Ростовская область, г. Сальск, пер. Узенький, 25, | 8(86372)7-11-59 |  |
| 40. | Семикаракорский отдел | 346630, Ростовская область, г.Семикаракорск, ул.Набережная, 13/1 | 8(86356)4-26-04 |  |
| 41. | Таганрогский отдел | 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 44 | 8(8634)32-89-50 |  |
| 42. | Тарасовский отдел | 346050, Ростовская область, п.Тарасовский, ул.Кирова, 14, | 8(86386)3-21-34 |  |
| 43. | Тацинский отдел | 347060, Ростовская область, ст.Тацинская, ул. Ленина,74а | 8(86397)2-29-87 |  |
| 44. | Усть-Донецкий отдел | 346550, Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул.Ю.Партизан, 14а | 8(86351)9-12-76 |  |
| 45. | Целинский отдел | 347760, Ростовская область, п. Целина, ул. Советская , 21 | 8(86371)9-71-70 |  |
| 46. | Цимлянский отдел | 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул.Московская, 63 | 8(86391)5-03-30 |  |
| 47. | Чертковский отдел | 346000, Ростовская область, пос.Чертково, ул. Карла Маркса, 154, | 8(86387) 2-30-69 |  |
| 48 | Шахтинский отдел | 346500, Ростовская область, г. Шахты, пр.Красной Армии, 148 | 8(8636)23-67-10  8(8636)22-25-69  8(8636)22-04-73 |  |
| 49 | Шолоховский отдел | 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская.  ул. Подтелкова. д.47 | 8(86353)23-5-99 |  |

Приложение 5

Контактная информация

территориальных отделов, осуществляющих государственный кадастровый учет, функционирующих на территории Ростовской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование территориального отдела | Адрес территориального отдела | Телефон территориального отдела | Адрес электронной почты |
| 1. | Азовский отдел | 346780, Ростовская область, г. Азов,  ул. Измайлова, 29 | 8(86342)4-24-45 | fgu6101@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 2. | Аксайский отдел | 346720, Ростовская область, Аксайский район, ул.Луначарского, 16 | 8(86350)5-99-89 | fgu6102@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 3. | Багаевский отдел | 346610, Ростовская область, ст.Багаевская, ул. Красноармейская, 5 | 8(86357)3-33-27 | fgu6103@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 4. | Белокалитвенский отдел | 347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул.Заводская, 2а | 8(86383)2-70-04 | fgu6104@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 5. | Веселовский отдел | 347780, Ростовская обл., пос. Веселый, пер. Комсомольский, 49 | 8(86358)6-51-91 | fgu6104@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 6. | Верхнедонской отдел | 346170, Ростовская область, ст. Казанская, ул. Пионерская, 7 | 8(86364)3-11-03 | fgu6106@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 7. | Егорлыкский отдел | 377660, Ростовская область, ст.Егорлыкская, ул.Орджоникидзе, 55 | 8(86370)2-39-87 | fgu6107@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 8. | Зерноградский отдел | 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 18 | 8(86359)4-38-24 | fgu6110@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 9. | Кагальницкий отдел | 347700, Ростовская область, ст.Кагальницкая, ул.Горького, 34 | 8(86345)9-66-71 | fgu6112@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 10. | Каменский отдел | 347850, Ростовская область, пос.Глубокий, ул.Артема, 198 | 8(86365)9-62-99 | fgu6114@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 11. | Константиновскийотдел | 347250, Ростовская область, Константиновский район, ул. Ленина, 34 | 8(86393) 2-15-33 | fgu6117@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 12. | Красносулинский отдел | 346350, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 10 | 8(86367)5-39-11,  5-20-38 | fgu6118@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 13. | Куйбышевский отдел | 346940, Ростовская область, с.Куйбышево, ул. Дмитриевская, 31 | 8(86348)3-16-53 | fgu6119@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 14. | Мартыновский отдел | 346660, Ростовская область, слоб. Б. Мартыновка, ул.Кабардино-Балкарская, 105 | 8(86395)2-14-58 | fgu6120@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 15. | Матвеево-Курганский отдел | 346970, Ростовская область, пос. Матвеево-Курган, ул.1-й Пятилетки, 104 | 8(86341)2-05-44 | fgu6121@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 16. | Морозовский отдел | 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова, 215 | 8(86384)2-24-66 | fgu6124@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 17. | Мясниковский отдел | 346800, Ростовская область, с. Чалтырь, ул. Карла Маркса, 80 | 8(86349)2-54-85 | fgu6125@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 18. | Неклиновский отдел | 346830, Ростовская область, с.Покровское, пер. Парковый, 4 | 8(86347)2-08-09 | fgu6126@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 19. | Октябрьский отдел | 346480, Ростовская область, пос.Каменоломни, ул.40 лет Октября, 84 | 8(86360)2-26-60 | fgu6128@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 20. | Орловский отдел | 347510, Ростовская область, пос.Орловский, ул. М. Горького, 60а | 8(86375)3-19-16 | fgu6129@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 21. | Песчанокопский отдел | 347570, Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Школьная, 1 | 8(86373)9-65-56,  9-11-42 | fgu6130@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 22. | Пролетарский отдел | 347540, Ростовская область, г.Пролетарск, ул. Пионерская, 120, к. 304 | 8(86374)9-69-50 | fgu6131@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 23. | Родионово-Несветайский отдел | 346580, Ростовская область, сл. Родионово - Несветайская, ул.Пушкинская, 9 | 8(86340)3-15-46 | fgu6133@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 24. | Сальский отдел | 347630, Ростовская область, г. Сальск, ул.Кирова, 2 | 8(86372)7-34-40 | fgu6134@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 25. | Семикаракорский отдел | 346630, Ростовская область, г.Семикаракорск, Пятый переулок, 25 | 8(86356)4-22-69 | fgu6135@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 26. | Тарасовский отдел | 346050, Ростовская область, пос.Тарасовский, ул.Советская, 4 | 8(86386)3-22-13 | fgu6137@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 27. | Тацинский отдел | 347060, Ростовская область, ст.Тацинская, ул. Ленина, 74а | 8(86397)2-10-73 | fgu6138@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 28. | Усть-Донецкий отдел | 346550, Ростовская область, пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 14а | 8(86351) 9-12-82 | fgu6139@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 29. | Целинский отдел | 347760, Ростовская область, пос. Целина, ул. Советская, 2 | 8(86371)9-18-89 | fgu6140@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 30. | Чертковский отдел | 346000, Ростовская область, пос.Чертково, ул. Толстого, 28 | 8(86387)2-15-19 | fgu6142@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 31. | Отдел по городу Ростов-на-Дону | 344022,  г. Ростов-на-Дону, пер.Университетский,131а | 8(863) 288-96-70 | fgu6144@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 344022,  г. Ростов-на-Дону,  пр. Кировский, 42 | 8(863) 269-09-29 |
| 344022,  г. Ростов-на-Дону,  ул. Пушкинская, 176 | 8(863) 261-31-18 |
| 344022,  г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 20 | 8(863) 231-18-93 8(863) 231-18-91 |
| 32. | Отдел по городу Батайск | 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул.Энгельса, 172 | 8(86354)5-82-45 | fgu6145@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 33. | Отдел по городу Волгодонск | 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Ленина, 72 | 8(8639) 21-23-07 | fgu6146@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 34. | Отдел по городу Донецк | 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3-й микрорайон, 26 | 8(86368)2-60-20,  2-60-37 | fgu6148@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 35. | Отдел по городу Каменск-Шахтинск | 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинск, пр. Карла Маркса, 12 | 8(86365)7-32-08 | fgu6150@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 36. | Отдел по городу Новошахтинск | 346901, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Зорге, 48 | 8(86369)2-32-24 | fgu6152@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 37. | Отдел по городу Новочеркасск | 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Дворцовая, 7 | 8(8635)22-35-75 | fgu6151@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 38. | Отдел по городу Таганрог | 347909, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Осипенко, 51 | 8(8634)62-57-06, 8(8634)62-28-33 | fgu6153@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 39. | Отдел по городу Шахты | 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул.Советская, 187/189 | 8(8636)22-27-96 | fgu6154@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 40. | Межрайонный отдел № 1 по Шолоховскому и Боковскому районам | 346270, Ростовская область, ст.Вешенская, ул.Шолохова, 54 | 8(86353)2-31-70 | fgu6143@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 346250, Ростовская область, ст. Боковская, ул. Совхозная, 3б | 8(86382)3-61-20 | fgu6105@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 41. | Межрайонный отдел № 2 по Волгодонскому и Цимлянскому районам | 347350, Ростовская область, ст.Романовская, пер.Кожанова, 45 | 8(86394)7-10-93 | fgu6108@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30 | 8(86391)2-15-58 | fgu6141@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 42. | Межрайонный отдел № 3 по Зимовниковскому и Дубовскому районам | 347460, Ростовская область, пос.Зимовники, ул.Скибы, 230а | (86376)3-35-97 | fgu6113@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 347410, Ростовская область, с Дубовское, ул. Первомайская, 81 | 8(86376)3-35-97 | fgu6109@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 43. | Межрайонный отдел № 4 по Ремонтненскому и Заветинскому районам | 347480, Ростовская область, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 86 | 8(86379)3-19-66 | fgu6132@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 347430, Ростовская область, с. Заветное, ул. Ломоносова, 15 | 8(86378)2-16-74 | fgu6111@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 44. | Межрайонный отдел № 5 по Миллеровскому и Кашарскому районам | 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. М. Горького, 23 | 8(86385)2-19-62 | fgu6122@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 346200, Ростовская область, с. Кашары, ул. Мира, 2 | 8(86388)2-21-32 | fgu6116@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 45. | Межрайонный отдел № 6 по Милютинскому, Обливскому и Советскому районам | 347120, Ростовская область, ст.Милютинская, ул.Комсомольская, 37 | 8(86389)2-10-49 | fgu6123@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 347140, Ростовская область, ст.Обливская, ул. Ленина, 51а | 8(86396)2-23-53 | fgu6127@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 347180, Ростовская область, ст. Советская, ул. М. Горького, 8 | 8(86363)2-31-51 | fgu6136@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 46. | Межрайонный отдел № 7 по городам Гуково и Зверево | 347871, Ростовская область, г. Гуково, ул.Мира, 39 | 8(86361)5-20-05 | fgu6147@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |
| 346312, Ростовская область, г. Зверево, ул.Обухова, 7 | 8(86355)4-17-42 | fgu6149@u61.[rosreestr.ru](http://rosreestr.ru) |

Приложение 6

Блок-схема этапов при строительстве, реконструкции линейных объектов на территории Ростовской области

за 10 дней после разрытия

Направление сведений о созданном линейном объекте в ИСОГД

государственная регистрация прав на линейный объект

**8**

7 дней

**7**

согласно договору

Строительство линейного объекта

за 10 дней после разрытия

Уведомление о завершении разрытия

Строительный контроль

за 10 дней до начала разрытия

Уведомление о разрытии

за 10 дней до начала разрытия

Направление сведений о проектной документации линейного объекта в ИСОГД

**6**

согласно договору

Проектирование линейного объекта

за 10 дней до начала строительства

**5а**

7 дней

Государственная регистрация соглашения об установлении сервитута

государственный кадастровый учет земельного участка сервитута

8 дней

**3а**

Согласно договору

**2а**

Межевание земельного участка сервитута

Соглашение об установлении сервитута для строительства линейного объекта

**1а**

50 дней

**5**

7 дней

государственная регистрация прав на земельный участок (в случае предоставления земельного участка на срок более одного года)

**4**

16 дней

предоставление земельного участка для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования места размещения объекта

8 дней

государственный кадастровый учет выбранного земельного участка

**3**

Согласно договору

выполнение кадастровых работ в отношении выбранного земельного участка

**2**

**1**

50 дней

выбор земельного участка для строительства

**9**

Приложение 7

Блок - схема

организации мониторинга прохождения разрешительных процедур  
в муниципальном образовании при строительстве (реконструкции) линейных объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Орган по сопровождению Заявителей

Тер. орган ФОИВ

МФЦ

Государственный кадастровый учет выбранного земельного участка

МФЦ

Государственная регистрация прав на линейный объект

Тер. орган ФОИВ

ОМСУ

МФЦ

Выбор земельного участка для строительства

ОМСУ

МФЦ

Предоставление земельного участка для строительства

Приложение 8

Перечень нормативных, правых актов, регулирующих отношения, связанные с прохождением разрешительных процедур:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

9. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

10. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации».

14. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26.07.2004 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке государственной регистрации сервитутов на земельные участки».

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

16. Приказ Министерства экономического развития России от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

17. Областной закон Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»

18. Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»

19. Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области».

20. Постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2012 № 120 «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области».

21. Постановление Правительства Ростовской области 06.03.2014 № 137 «Об утверждении Перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ростовской области».